4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

του Επιχειρησιακού Προγράμματος

ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

(ΕΠ-ΟΑΛΑΑ)

Αποφάσεις - Συμπεράσματα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡAΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2004

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της Επ.Πα. του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια & Αστική Ανάπτυξη» 2000 – 2006, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ. 122/18-04-2001 και τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ. 3203/31-12-2003, συνήλθε σε 4η Συνεδρίαση στις 10-12-2004, στην Αθήνα, με την υπ’ αριθμ. 2679/22-11-2004 Πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Γ. Τρυφωνίδη, Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.	Έναρξη συνεδρίασης – Χαιρετισμός Προέδρου Επιτροπής

2.	Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

3.	Έγκριση Πρακτικών 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης

4.	Εισαγωγή Προέδρου Επιτροπής

2.	ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.	Παρουσίαση Προόδου Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.

2.	Συζήτηση

3.	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

4. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

5. ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013

6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

7. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στη συνεδρίαση παρέστησαν 25 μέλη με δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα. Στον ίδιο Πίνακα παρουσιάζονται και τα μέλη που συμμετείχαν χωρίς δικαίωμα ψήφου.

1. Έγκριση ημερήσιας διάταξης

Η επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει ομόφωνα την ημερήσια διάταξη της 4ης Συνεδρίασης της 10/12/2004.

2. Έγκριση πρακτικών 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής.

Η Επιτροπή ενέκρινε τα πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης, της 28-11-2003.

3. Δυνατότητα αξιοποίησης πρόσθετων πόρων - Επίτευξη στόχων ν +2

Η Επιτροπή Παρακολούθησης επισήμανε την πρόοδο του Προγράμματος ως προς την ενεργοποίηση των Μέτρων, την ένταξη πράξεων, τη συμβασιοποίηση και τις δαπάνες που εμφανίζονται μέχρι σήμερα.

Το Πρόγραμμα Ο.Α.Λ.Α.Α. έχει υπερκαλύψει τους στόχους του κανόνα ν+2 για το έτος 2004 και καλύπτει και το στόχο του ν+2 για το έτος 2005.

Η πορεία αυτή του Προγράμματος, του δίδει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει επί πλέον πόρους από τυχόν διαθέσιμα του Κ.Π.Σ.

Η Επιτροπή προτείνει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων με Συμβάσεις Παραχώρησης, να προωθηθούν οι διαδικασίες για την ένταξη των νέων έργων καθώς και για την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων που αντιστοιχούν στους πόρους του προγράμματος.

Επισημαίνει την αναγκαιότητα επιτάχυνσης των διαδικασιών υλοποίησης του Προγράμματος Οδικής Ασφάλειας.

4. Αναθεώρηση του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για τις ενέργειες της Δ.Α. αναφορικά με την οριστικοποίηση (εγκρίθηκε  από τα μέλη της Επιτροπής με τη γραπτή διαδικασία με το υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/1434/22-6-2004) και την τελική υποβολή στην ΕΕ, το Νοέμβριο 2004, της πρότασης αναθεώρησης  του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή των αποθεματικών επίδοσης και προγραμματισμού καθώς και τις ανάγκες και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων. Η πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ παρουσιάστηκε στην Επιτροπή.

Με βάση την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ, η ΔΑ προετοίμασε αντίστοιχη πρόταση αναθεώρησης του Συμπληρώματος Προγραμματισμού. Η Επιτροπή έλαβε γνώση και ενέκρινε τις τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού και  εξουσιοδότησε την ΔΑ να οριστικοποιήσει την τροποποίησή του Σ.Π. σύμφωνα με την τελική μορφή εγκεκριμένου από την Ε.Ε. αναθεωρημένου Προγράμματος.

Τα κυριότερα σημεία τροποποίησης του Συμπληρώματος Προγραμματισμού είναι τα παρακάτω :

- Υπαγωγή των Συμβάσεων  Παραχώρησης  στο Μέτρο 3.1 (Νέο Μέτρο)

- Δημιουργία Μέτρου 3.5 (Νέο Μέτρο) για την κατασκευή λειτουργικών τμημάτων του Άξονα Τρίπολη - Καλαμάτα

- Δημιουργία Μέτρου 3.6 (Νέο Μέτρο) για τη χρηματοδότηση υποστηρικτικών μελετών για την ωρίμανση μεγάλων συγκοινωνιακών έργων της περιόδου 2007 – 2013

- Ενίσχυση των έργων των επεκτάσεων του Μετρό Αθήνας.

- Μετονομασία του Α.Π.-6 ως «Αστική Ανάπτυξη – Κατασκευή Μετρό», σε συνέργια με τον Α.Π.-5 «Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης»

  - Δημιουργία Μέτρου 6.2 (Νέο Μέτρο) «Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης»

- Κατασκευή τμημάτων αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες (Πέταλο Μαλιακού) ως δημόσιο έργο (Μέτρο 1.2)

- Έργα των οδικών συνδέσεων της παράκαμψης Πάτρας με το βασικό οδικό δίκτυο της πόλης

- Κατασκευή του τμήματος από Α/Κ Παναγιάς έως Α/Κ Γρεβενών της Εγνατίας Οδού

- Ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας (Μέτρο 9.1)

5. Επικαιροποίηση ενδιάμεσης αξιολόγησης ΕΠ ΟΑΛΑΑ

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την ανάγκη ενημέρωσης της ενδιάμεσης αξιολόγησης του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, με την εκπόνηση Έκθεσης Πρώτου Απολογισμού(ΕΠΑ) για το πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1260/99 (άρθρο 42, παρ.4). Η ενημέρωση αυτή θα γίνει με την ευθύνη της ΔΑ και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΔΑ ΚΠΣ, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, το αργότερο μέχρι τις 31/12/2005.

6. Επόμενη προγραμματική περίοδος 2007-2013

Έγινε ενημέρωση της Επιτροπής από τη ΔΑ ΚΠΣ για τις ενέργειες προετοιμασίας του σχεδιασμού των παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013.

7. Παρουσίαση προόδου του Ταμείου  Συνοχής

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης των έργων του Ταμείου Συνοχής και διαπίστωσε την καλή πορεία των έργων Μεταφορών.

- Παρατηρήσεις

Διατυπώθηκε από τον εκπρόσωπο του ΥΠΟΙΟ, κ. Κ. Κουκολιά η ανάγκη για :

  - Ειδική αναφορά για το αντικείμενο των Συμβάσεων παραχώρησης που να προκύπτει η πρόοδος των, από σήμερα έως την ημερομηνία της επόμενης Επιτροπής Παρακολούθησης.

  - Προσχέδιο για τη χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων και Συμβάσεων Παραχώρησης για την προγραμματική περιόδου του ΚΠΣ ΙV.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΟΥ Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Γ. ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ακριβές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Υπεύθυνη Γραμματείας

Β. Λιάκου

# ΠΙΝΑΚΑΣ

# ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ

# ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη»

## ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Εκπρόσωποι αρμόδιων Υπουργείων και Οργανισμών

- Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., κ  Π.Ι. Βασιλείου

- Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε., κ. Α. Κοτσώνης

- Φορέας Υλοποίησης της Αττικής Οδού (Ε.Υ.Δ.Ε. / Σ.Ε.Ρ.Α.), κ.  Χ. Λυκίδης

- Φορέας Υλοποίησης της Ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου (Ε.Υ.Δ.Ε. / Σ.Ε.Ρ.Α.)

- Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Σ.Ε.Α., κα Μ. Κόντου

- Φορέας Υλοποίησης του Δυτικού Άξονα, (Ε.Υ.Δ.Ε. / Μ.Ε.Δ.Ε.)κ. Κ. Σταμπούλος (απών)

- Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Οδικών Αξόνων με Παραχώρηση (Ε.Υ.Δ.Ε. / Ο.Α.Π.), κα Ε. Καλαφούτη,

- Δ/νση Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών (Δ.Ο.Α.Δ.), κα Ε. Δρακουλάκου

- Δ/νση Οδικών Έργων (Δ1), κ. Α. Κωστής

- Δ/νση Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3), κ. Κ Παυλίδης

- Δ/νση Λιμενικών Έργων (Δ4), κ. Ε. Τσαβδάρης

- Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9), κ. Ε. Μαυρωνάς

- Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας (Δ.Μ.Ε.Ο.), κ. Κ. Σκιαδόπουλος

- Φορέας Υλοποίησης του Μετρό Θεσσαλονίκης ( Δ/νση Εποπτείας Νομικών Προσώπων – ΔΕΝΠ )

- ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., κα Ζ. Παπασιώπη

- ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., κ. Θ. Καραβάς

- Ε.Υ.ΠΕ., κ. E. Τολέρης

- Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κα. Σ. Μπέσιου

- Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, κ. Π. Ζιωτόπουλος

- Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Γραφείο Υπουργού Δ. Τ., κ. Χ. Χίνος

- Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,  κ. Κ. Κουκολιάς

- Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Εδική Υπηρεσία, κ. Δ. Σουσούνης (απών)

- Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.), 
κα. Β. Καρακατσάνη-Κονίδα

- Γενική Γραμματεία Ισότητας κ Σ. Πυλαρινός

Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων

- Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, κ. Σ. Πηλίτσης

- Σ.Τ.Ε.Α.Τ., κ. Δ. Κωνσταντινίδης

- Ο.Κ.Ε.  κ. Σ. Λαιμός

- Σ.Ε.Β. κ. Χ. Ντόλκας

- Γ.Σ.Ε.Ε., κ. Φ. Θωμάς (απών)

- Μη Κυβερνητική Οργάνωση-Τομέας Περιβάλλον, “Μηχανικοί του Κόσμου”, κ. Π. Μεταξάτος

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Σ.Α.Ε.Α.), κ. Γ. Βαρδακαστάνης (απών)

ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Δ/νση Περιφερειακής Πολιτικής(DG REGIO /E1),  κ. Β. Καμπαράκης

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γεν. Δ/νση Μεταφορών και Ενέργειας, (DG TREN /B), κ. Α. Σωτηρίου

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος (DG ENV /B3) (απών)

- Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Παρακολούθησης του Ταμείου Συνοχής, κ Γ. Λογοθέτης

- Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κ. Χ. Κοντογεώργος

- Σύμβουλος ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ, κ. Σ. Παντελιάς

- Υπουργείο Πολιτισμού, κ. Β. Χανδακάς (απών)

- Σύμβουλος Διαχείρισης Π.Α.Θ.Ε. (απών)

- Σύμβουλος Διαχείρισης ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.