ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

# Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ–ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

# ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

| ΚΩΔ. ΟΠΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | ΚΠΣ | 2000-2006 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | «ΟΔΙΚΟΙ ΆΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» |
| 001 | ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ | 1. ΟΔΙΚΟΣ ΆΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ |
| 001 | ΜΕΤΡΟ | 1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ) ΚΠΣ ΙΙ |
|  | ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
|  | ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ | ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ |
|  | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 2000 - 2006 |
|  | ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Οικονομική Βαρύτητα*) | 313 (100%) |

* Η οικονομική βαρύτητα του Πεδίου Παρέμβασης υπολογίζεται στο σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου.

# ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε χιλ. ΕΥΡΩ

|  | ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-ΟΤΗΤΑΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % Σ.Κ. | % Δ.Δ. | % Σ.Κ. | % Δ.Δ. |
| Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) | 481.019 |  | 11% |  | 5% |  |
| Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) | 481.019 |  | 11% | 23% | 5% | 8% |
| Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) | 240.769 | 50% | 6% | 12% | 3% | 4% |
| Εθνική Δημόσια Δαπάνη | 240.250 | 50% | 6% | 12% | 3% | 4% |
| Ιδιωτική Συμμετοχή | 0 |  | 0% |  | 0% |  |
| Δανεισμός | 122.200 |  | 3% |  | 1% |  |

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ–ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

– ΔΕΙΚΤΕΣ

Αντικείμενο του Μέτρου 1.1 είναι η ολοκλήρωση των τμημάτων του Οδικού Άξονα ΠΑΘΕ, των οποίων η κατασκευή είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (ΚΠΣ II).

Ο γενικός στόχος του Μέτρου 1.1 είναι η συνέχιση και ολοκλήρωση των τμημάτων του οδικού άξονα ΠΑΘΕ που εντάχθηκαν στο ΚΠΣ ΙΙ και χρηματοδοτήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο και τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ο στόχος αυτός είναι συμβατός με το στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 1 για συνέχιση και ολοκλήρωση της αναβάθμισης  του βασικού οδικού άξονα ΠΑΘΕ σε αυτοκινητόδρομο με πλήρη έλεγχο προσβάσεων και διαχωρισμένες κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Στο φυσικό αντικείμενο του Μέτρου 1.1 του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου των Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες’ (ΕΠ/ΠΟΑ) της περιόδου 1994-1999 του ΚΠΣ ΙΙ και ειδικότερα των Μέτρων του ΕΠ/ΠΟΑ:

ΕΠ/ΠΟΑ Μέτρο 1.1.1 ‘’ΠΑΤΡΑ-ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΕΛΑΣΓΙΑ’’

ΕΠ/ΠΟΑ Μέτρο 1.1.2 ΠΕΛΑΣΓΙΑ-ΡΑΨΑΝΗ-ΕΥΖΩΝΟΙ’’

Τα τμήματα του ΠΑΘΕ που περιλαμβάνονται στο Μέτρο 1.1 είναι:

α. Παράκαμψη Πάτρας

β. Κόρινθος - Αθήνα

γ. Κακιά Σκάλα

δ. Αθήνα – Υλίκη

ε. Εγκαταστάσεις Agroinvest - Ευαγγελισμός

στ. Ραψάνη - Πλαταμώνας

ζ. Μακρύγιαλος – Κατερίνη

Πιο αναλυτικά οι προβλεπόμενες πράξεις που εντάσσονται στο Μέτρο 1.1 είναι:

- Η ολοκλήρωση και η απόδοση στην κυκλοφορία εντός του 2002 του συνόλου του έργου της Παράκαμψης Πατρών συνολικού μήκους 18,5χλμ, εκ των οποίων 8 χλμ είναι ακόμα υπό κατασκευή.

- Η ολοκλήρωση του έργου της Κακιάς Σκάλας συνολικού μήκους 8χλμ. του οποίου η κατασκευή ξεκίνησε στα πλαίσια του ΚΠΣ ΙΙ. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου τοποθετείται εντός του 2003.

- Η κατασκευή συμπληρωματικών έργων (παράπλευρο δίκτυο, ηλεκτροφωτισμός, σήμανση, ασφάλιση, αντιολισθηροί τάπητες) στα τμήματα Κόρινθος – Αθήνα και Αθήνα - Υλίκη συνολικού μήκους 63χλμ. και 80χλμ. αντίστοιχα.

- Η ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων στο τμήμα Εγκαταστάσεις AGROINVEST – Ευαγγελισμός συνολικού μήκους 123,5χλμ. με την κατασκευή των απαραίτητων υπολειπόμενων εργασιών σε μήκος 41 περίπου χλμ.

- Η ολοκλήρωση της κατασκευής του τμήματος Ραψάνη – Πλαταμώνας καθώς και του ανισόπεδου κόμβου Πλαταμώνα συνολικού μήκους 10χλμ. που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2001.

- Η κατασκευή συμπληρωματικών εργασιών στο τμήμα Μακρύγιαλος – Κατερίνη (φύτευση, περιβαλλοντική προστασία, κτλ).

Για την επίτευξη του γενικού στόχου του Μέτρου 1.1 οι ιεραρχημένες προτεραιότητες υλοποίησής του είναι:

α. επεμβάσεις στα ήδη κατασκευασμένα οδικά τμήματα για τη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας του άξονα,

β. η ολοκλήρωση των υπό κατασκευή τμημάτων που σε συνδυασμό με τα νέα έργα που εντάσσονται στο ΚΠΣ ΙΙΙ θα συντελέσουν στην αναβάθμιση του οδικού άξονα,

Το Μέτρο 1.1, είναι σε συμβατότητα με τα λοιπά μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας 1:

1.2 ‘’Τμήματα ΠΑΘΕ με Παραχώρηση’’

1.3 ‘’Υπόλοιπα Τμήματα ΠΑΘΕ’’

1.4 ‘’Συνδέσεις ΠΑΘΕ’’

1.5. ‘’Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής’’

1.6 ‘’Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου και Προσβάσεις’’

καθώς και με τα έργα του Ταμείου Συνοχής στον Άξονα, που περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση των τμημάτων:

α. Διέλευση Αστικής Ζώνης Κατερίνης.

β. Σκοτίνα – Κατερίνη.

γ. Ράχες – Άγιοι Θεόδωροι.

δ. Υλίκη – Άγιος Κωνσταντίνος.

ε. Περιφερειακή Λιμενικής Ζώνης Πειραιά.

Τα τμήματα αυτά συνολικά συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του βασικού οδικού άξονα Βορρά – Νότου της χώρας.

Το Μέτρο 1.1 είναι επίσης σε συνέργεια με τον Άξονα Προτεραιότητας 4. ‘’Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες’’ που περιλαμβάνει τα αστικά έργα της Αθήνας, μέσω των οποίων διευκολύνονται οι μετακινήσεις βορρά – νότου με παράκαμψη της κεντρικής περιοχής της Αθήνας και μείωση των καθυστερήσεων που οφείλονται στη διακοπτόμενη κυκλοφορία του αστικού οδικού δικτύου. Το Μέτρο 1.1 είναι επίσης σε συνέργεια με τον Άξονα Προτεραιότητας 3. ‘’Λοιποί Κύριοι Οδικοί Άξονες’’ και κυρίως με το Μέτρο 3.1 ‘’Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας’’, που αφορά στην κατασκευή του οδικού άξονα, ο οποίος συνδέει τον ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, και θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της προσβασιμότητας των περιοχών κατά μήκος του άξονα αυτού.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Μέτρου 1.1 προκύπτουν από συγκεκριμένα έργα που πρόκειται να ενταχθούν σε αυτό. Το Μέτρο 1.1 περιλαμβάνει την ολοκλήρωση 67χλμ αυτοκινητοδρόμου, διατομής 2Χ2+ΛΕΑ και 2Χ3+ΛΕΑ, των  οποίων η κατασκευή ξεκίνησε στο πλαίσιο του ΚΠΣ ΙΙ. Εκτός από την κατασκευή των συγκεκριμένων οδικών τμημάτων, στο Μέτρο θα ενταχθεί και η υλοποίηση συμπληρωματικών εργασιών, όπως φυτεύσεις, σηματοδοτήσεις οδών, διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων, κτλ.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι ποσοτικοί στόχοι του Μέτρου 1.1 και τα αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις του. Επίσης παρουσιάζονται και εκτιμήσεις για τις αντίστοιχες επιπτώσεις στην ενδιάμεση περίοδο (έτος 2003).

# ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

##### Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

| ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 1 ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ ΜΕΤΡΟ: 1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ ΚΠΣ ΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (Σε ΕΥΡΩ) |
| --- |
| Έτος | Πεδίο Παρέμβασης | Συνολικό Κόστος | Δημόσιος Τομέας | Ιδιώτες | Ταμείο Συνοχής | ΠΕΠ | INTERREG | Δάνεια ΕΤΕ |
|  |  |  | Σύνολο | Κοινοτική Συμμετοχή Σύνολο | ΕΤΠΑ | ΕΚΤ | ΕΓΤΠΕ | ΧΜΠΑ | Εθνική Συμμετοχή Σύνολο | Κεντρική | Περιφερ/κή | Τοπική | Άλλα |  |  |  |  |  |
|  |  | 1=2+13 | 2=3+8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2000 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2001 | 313 | 122.323.030 | 122.323.030 | 61.848.914 | 61.848.914 |  |  |  | 60.474.116 | 60.474.116 |  |  |  |  |  |  |  | 20.539.969 |
| 2002 | 313 | 66.159.053 | 66.159.053 | 32.173.203 | 32.173.203 |  |  |  | 33.985.850 | 33.985.850 |  |  |  |  |  |  |  | 17.991.973 |
| 2003 | 313 | 93.301.377 | 93.301.377 | 46.045.035 | 46.045.035 |  |  |  | 47.256.342 | 47.256.342 |  |  |  |  |  |  |  | 24.231.963 |
| 2004 | 313 | 76.137.820 | 76.137.820 | 38.778.263 | 38.778.263 |  |  |  | 37.359.557 | 37.359.557 |  |  |  |  |  |  |  | 18.511.972 |
| 2005 | 313 | 123.097.822 | 123.097.822 | 61.924.013 | 61.924.013 |  |  |  | 61.173.809 | 61.173.809 |  |  |  |  |  |  |  | 19.811.970 |
| 2006 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 21.111.968 |
| Σύνολο | 313 | 481.019.102 | 481.019.102 | 240.769.428 | 240.769.428 |  |  |  | 240.249.674 | 240.249.674 |  |  |  |  | 114.890.000 |  |  | 122.199.815 |

##### Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή του Μέτρου 1.1 είναι αυτή που ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/ 1999, αναλύεται στο Νόμο 2860 / 2000 που αφορά στα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και περιγράφεται αναλυτικά στην Εισαγωγή (παράγραφος 4.2, σελ.13).

Σημειώνεται ότι το Μέτρο 1.1 περιλαμβάνει μόνο ένα Μεγάλο Έργο, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99. Οι δράσεις τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση του Μέτρου καλύπτονται από το Μέτρο 1.7.

Οι δαπάνες για την κτήση των απαραίτητων εδαφικών εκτάσεων σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και προδιαγραφές για την εκτέλεση των έργων είναι κατά κανόνα επιλέξιμες μέχρι του ύψους 10% του προϋπολογισμού του έργου σύμφωνα και με τον κανόνα υπ’αρ. 5 επιλεξιμότητας του Καν. (ΕΚ) 1685 / 2000. Στις περιπτώσεις των μεγάλων έργων ή των έργων που αφορούν  την προστασία του περιβάλλοντος, η επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ένα υψηλότερο ποσοστό σύμφωνα με τον ίδιο κανόνα 5, αφού πρώτα εξετάσει την ιδιαιτερότητα κάθε περιπτωσης.

##### Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι τελικοί δικαιούχοι του Μέτρου είναι οι φορείς υλοποίησής του, δηλαδή η ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ.

# Text boxes

### ΜΕΤΡΟ 1.1

###### ΜΕΤΡΟ 1.1

###### ΜΕΤΡΟ 1.1

###### ΜΕΤΡΟ 1.1