ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ–ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

### ΜΕΤΡΟ 2.2

# ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

| ΚΩΔ. ΟΠΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | ΚΠΣ | 2000-2006 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | «ΟΔΙΚΟΙ ΆΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» |
| 002 | ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ | 2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ |
| 002 | ΜΕΤΡΟ | 2.2. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ |
|  | ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ |
|  | ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ | ###### ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ |
|  | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 2001 - 2006 |
|  | ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Οικονομική Βαρύτητα*) | 313 (99,5%) – 413 (0,5%) |

* Η οικονομική βαρύτητα του Πεδίου Παρέμβασης υπολογίζεται στο σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου.

# ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε χιλ. ΕΥΡΩ

|  | ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-ΟΤΗΤΑΣ |  | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % Σ.Κ. | % Δ.Δ. | % Σ.Κ. | % Δ.Δ. |
| Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) | 674.150 |  | 46% |  | 7% |  |
| Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) | 547.966 |  | 38% | 41% | 6% | 9% |
| Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) | 273.991 | 50% | 19% | 21% | 3% | 5% |
| Εθνική Δημόσια Δαπάνη | 273.975 | 50% | 19% | 21% | 3% | 5% |
| Ιδιωτική Συμμετοχή | 126.184 |  | 9% |  | 1% |  |
| Δανεισμός | 144.165 |  | 10% |  | 2% |  |

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ–ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

###### ΜΕΤΡΟ 2.2

– ΔΕΙΚΤΕΣ

Στο Μέτρο 2.2 περιλαμβάνονται τα έργα με τα οποία θα ολοκληρωθούν σε συνέργεια με το Ταμείο Συνοχής τα τμήματα της Εγνατίας που δεν περιλαμβάνονται στο Μέτρο 2.1.

Ο γενικός στόχος του Μέτρου 2.2 ταυτίζεται με το στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 2 και αφορά την εξασφάλιση ικανοποιητικής οδικής σύνδεσης μεταξύ ανατολικών και δυτικών περιοχών της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, με τη συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής της Εγνατίας Οδού.

Πιο συγκεκριμένα, το Μέτρο αυτό προβλέπεται να χρηματοδοτήσει:

1.	Την κατασκευή του τμήματος της Ηπείρου από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ Μετσόβου, συνολικού μήκους 40χλμ. και διατομής 2Χ2 + ΛΕΑ.

2.	Την κατασκευή στη Δυτική Μακεδονία του τμήματος απο Α/Κ Παναγιάς έως Α/Κ Γρεβενών (Δυτική εισοδος), συνολικού μήκους 37,2 χλμ και διατομής 2Χ2+ΛΕΑ. Εναλλακτικά, και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πόρων, ενδέχεται  να κατασκευαστεί σε α στάδιο ανάπτυξης με διατομή 2Χ1+ΛΕΑ.

Προκειται για περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή (βιότοπος καφέ αρκούδας).

3.	Την κατασκευή στην Ανατολική Μακεδονία του τμήματος Χρυσούπολη – Βανιάνο, μήκους16,5 χλμ. και διατομής 2Χ2+ΛΕΑ. Πρόκειται για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου σε ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή (ποταμός Νέστος) που έχει χαρακτηρισθεί ως διεθνής προστατευόμενος υγροβιότοπος.

Για την ολοκλήρωση των ανωτέρω τμημάτων είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν και   ιδιωτικοί πόροι.

Το Μέτρο 2.2., είναι σε πλήρη συμβατότητα με τα υπόλοιπα μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας:

2.1 ‘’ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΠΣ ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ’’,

2.3 ‘’ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ’’,

καθώς και με τα έργα του Ταμείου Συνοχής στον Άξονα της Εγνατίας:

α. Ολοκλήρωση των έργων της Ηπείρου (τμήμα: Ηγουμενίτσα – Α/Κ Ιωαννίνων), μήκους 68χλμ.

β. Ολοκλήρωση τμήματος στην Ηπειρο (διατομής 2Χ1) απο Α/Κ Μετσόβου έως Α/Κ Παναγιάς, μήκους 15 χλμ

γ. Μεταροπή σε αυτοκινητόδρομο του τμήματος Κουλούρα – Κλειδί (Β’ Κλάδος), μήκους  26χλμ.

δ. Ολοκλήρωση της Εξωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, σε μήκος 15χλμ.

ε.  Κατασκευή του τμήματος Νυμφόπετρα – Ρεντίνα – Ασπροβάλτα μήκους 32 χλμ

στ.Ολοκλήρωση του τμήματος Ασπροβάλτα – Στρυμόνας μήκους 22χλμ.

Σε ότι αφορά τις συνδέσεις τις Εγνατίας, αυτές χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και το INTERREG (σχετική αναφορά γίνεται στο κεφάλαιο Β του Μέτρου 2.1)..

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Μέτρου 2.2 συνδέονται άμεσα με τα έργα που εντάσσονται σε αυτό. Συνολικά, το Μέτρο 2.2 περιλαμβάνει την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου μήκους 94 χλμ. διατομής 2Χ2+ΛΕΑ.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι ποσοτικοί στόχοι του Μέτρου 2.2 και τα αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις για το έτος 2006, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του Μέτρου.

# ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

##### Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

###### ΜΕΤΡΟ 2.2

| ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΜΕΤΡΟ: 2.2 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (Σε ΕΥΡΩ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Έτος | Πεδίο Παρέμβασης | Συνολικό Κόστος | Δημόσιος Τομέας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ιδιώτες | Ταμείο Συνοχής | ΠΕΠ | INTERREG | Δάνεια ΕΤΕ |
|  |  |  | Σύνολο | Κοινοτική Συμμετοχή Σύνολο | ΕΤΠΑ | ΕΚΤ | ΕΓΤΠΕ | ΧΜΠΑ | Εθνική Συμμετοχή Σύνολο | Κεντρική | Περιφερ/κή | Τοπική | Άλλα |  |  |  |  |  |
|  |  | 1=2+13 | 2=3+8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2000 | 313-413 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 2001 | 313-413 | 89.284.643 | 67.969.189 | 34.503.437 | 34.503.437 |  |  |  | 33.465.752 | 33.465.752 |  |  |  | 21.315.454 |  |  |  | 24.352.787 |
| 2002 | 313-413 | 71.309.699 | 52.774.675 | 25.746.162 | 25.746.162 |  |  |  | 27.028.513 | 27.028.513 |  |  |  | 18.535.024 |  |  |  | 19.994.169 |
| 2003 | 313-413 | 107.517.634 | 82.545.684 | 40.869.010 | 40.869.010 |  |  |  | 41.676.674 | 41.676.674 |  |  |  | 24.971.950 |  |  |  | 28.087.069 |
| 2004 | 313-413 | 80.271.423 | 61.087.411 | 31.215.781 | 31.215.781 |  |  |  | 29.871.630 | 29.871.630 |  |  |  | 19.184.012 |  |  |  | 22.804.026 |
| 2005 | 313-413 | 86.644.918 | 66.203.489 | 33.423.832 | 33.423.832 |  |  |  | 32.779.657 | 32.779.657 |  |  |  | 20.441.429 |  |  |  | 24.092.963 |
| 2006 | 313-413 | 239.121.824 | 217.385.347 | 108.232.988 | 108.232.988 |  |  |  | 109.152.359 | 109.152.359 |  |  |  | 21.736.477 |  |  |  | 24.833.804 |
| Σύνολο | 313-413 | 674.150.141 | 547.965.795 | 273.991.210 | 273.991.210 |  |  |  | 273.974.585 | 273.974.585 |  |  |  | 126.184.346 | 348.300.000 | 233.308.877 | 121.056.493 | 144.164.818 |

Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

###### ΜΕΤΡΟ 2.2

Η διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή του Μέτρου 2.2 είναι αυτή που ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/ 1999, αναλύεται στο Νόμο 2860/ 2000 που αφορά τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και περιγράφεται αναλυτικά στην Εισαγωγή (παράγραφος 4.2, σελ.13) του παρόντος.

Το Μέτρο 2.2 ‘’Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας και Συνδέσεις’’ περιλαμβάνει δύο Μεγάλα Έργα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99.

Οι δράσεις τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση του Μέτρου καλύπτονται από το Μέτρο 2.3.

Οι δαπάνες για την κτήση των απαραίτητων εδαφικών εκτάσεων σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και προδιαγραφές για την εκτέλεση των έργων είναι κατά κανόνα επιλέξιμες μέχρι του ύψους 10% του προϋπολογισμού του έργου σύμφωνα και με τον κανόνα υπ’αρ. 5 επιλεξιμότητας του Καν. (ΕΚ) 1685 / 2000. Στις περιπτώσεις των μεγάλων έργων ή των έργων που αφορούν  την προστασία του περιβάλλοντος, η επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ένα υψηλότερο ποσοστό σύμφωνα με τον ίδιο κανόνα 5, αφού πρώτα εξετάσει την ιδιαιτερότητα κάθε περιπτωσης.

##### Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ο τελικός δικαιούχος του Μέτρου είναι ο φορέας υλοποίησής του, δηλαδή η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.