ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ–ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

### ΜΕΤΡΟ 3.1

# ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

| ΚΩΔ. ΟΠΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | ΚΠΣ | 2000-2006 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | «ΟΔΙΚΟΙ ΆΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» |
| 003 | ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ | 3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΆΞΟΝΕΣ |
| 001 | ΜΕΤΡΟ | 3.1. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
|  | ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
|  | ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ | ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ |
|  | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 2001 - 2006 |
|  | ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Οικονομική Βαρύτητα*) | 313 (97,5%) – 413 (0,5%) – 411 (2%) |

* Η οικονομική βαρύτητα του Πεδίου Παρέμβασης υπολογίζεται στο σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου.

# ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε χιλ. ΕΥΡΩ

|  | ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-ΟΤΗΤΑΣ |  | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % Σ.Κ. | % Δ.Δ. | % Σ.Κ. | % Δ.Δ. |
| Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) | 325.352 |  | 63% |  | 3% |  |
| Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) | 146.336 |  | 28% | 43% | 2% | 2% |
| Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) | 73.166 | 50% | 14% | 22% | 1% | 1% |
| Εθνική Δημόσια Δαπάνη | 73.170 | 50% | 14% | 22% | 1% | 1% |
| Ιδιωτική Συμμετοχή | 179.016 |  | 35% |  | 2% |  |
| Δανεισμός | 35.935 |  | 7% |  | 0% |  |

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ–ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

###### ΜΕΤΡΟ 3.1

– ΔΕΙΚΤΕΣ

Το αντικείμενο του Μέτρου 3.1 περιλαμβάνει την κατασκευή τμημάτων του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας. Ο οδικός άξονας ολοκληρώνεται με δράσεις των ΠΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και μερική αυτοχρηματοδότηση μέσω Σύμβασης Παραχώρησης.

Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας έχει μήκος 196χλμ. και συνδέει τον Οδικό Άξονα ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό. Με τον ΠΑΘΕ συνδέεται στον Α/Κ Σκάρφειας (κοντά στη Λαμία), ενώ με την Εγνατία στον Α/Κ Παναγιάς (κοντά στον οικισμό Παναγιάς, 35χλμ. νοτιοδυτικά από την πόλη των Γρεβενών).

Ο γενικός στόχος του Μέτρου 3.1 είναι η αναβάθμιση του κύριου διαπεριφερειακού άξονα της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας και η κατασκευή ή αναβάθμιση του κάθετου προς την Εγνατία οδικού άξονα (τμήμα Παναγιά – Καλαμπάκα). Ο στόχος αυτός είναι συμβατός με το στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 3 για ολοκλήρωση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, ο οποίος έχει ενταχθεί στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.

Ο αυτοκινητόδρομος προβλέπεται να αναπτυχθεί σταδιακά με διαχωρισμένο οδόστρωμα, διατομής 2Χ2+ΛΕΑ, πλήρη έλεγχο των προσβάσεων, διαχωρισμένη κυκλοφορία και πλήρες παράλληλο οδικό δίκτυο για τοπική επικοινωνία και χρήση.

Η κατασκευή των τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα προβλέπεται να υλοποιηθεί κατά το πλείστον μέσω σύμβασης παραχώρησης υβριδικού τύπου, τα έσοδα δηλαδή από την κυκλοφορία θα ενισχύονται με κρατική επιχορήγηση για την κάλυψη του ελάχιστου ετήσιου εσόδου που θα συμφωνηθεί με την Παραχωρησιούχο Εταιρεία.

Στο φυσικό αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνονται:

- Η κατασκευή του τμήματος Λαμίας – Καρδίτσας, συνολικού μήκους 86χλμ. και διατομής 2Χ2+ΛΕΑ. Εναλλακτικά και ανάλογα με το αποτέλεσμα του σχετικού διαγωνισμού Παραχώρησης, στον οποίο περιλαμβάνεται ο οδικός άξονας, ο οποίος ενδέχεται να κατασκευαστεί σε α’ στάδιο ανάπτυξης με διατομή 2Χ1+ΛΕΑ.

- Η κατασκευή του τμήματος Καρδίτσα – Μακρυχώρι, μήκους 8χλμ. και διατομής 2Χ2+ΛΕΑ.

- Η κατασκευή νέου οδικού άξονα από την Καλαμπάκα έως τον Α/Κ Παναγιάς της Εγνατίας Οδού μήκους 38χλμ. και διατομής 2Χ2+ΛΕΑ. Εναλλακτικά και ανάλογα με το αποτέλεσμα του σχετικού διαγωνισμού Παραχώρησης, στον οποίο περιλαμβάνεται. Ο οδικός άξονας ενδέχεται να κατασκευαστεί σε α’ στάδιο ανάπτυξης με διατομή 2Χ1+ΛΕΑ.

- Η αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού τμήματος του Οδικού Άξονα ΠΑΘΕ Ράχες – Λαμία, από Α/Κ Ραχών έως Α/Κ Λαμίας, μήκους 29,5χλμ και διατομής 2Χ2+ΛΕΑ.

Το περιεχόμενο του Μέτρου 3.1., είναι συμβατό με τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 3, και σε συνέργεια με τις δράσεις των ΠΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση των υπολοίπων τμημάτων του Άξονα. Το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας συμμετέχει στη χρηματοδότηση του τμήματος Α/Κ Σκάρφειας - Α/Κ Λαμίας, ενώ το ΠΕΠ Θεσσαλίας συμμετέχει στη χρηματοδότηση του τμήματος Μακρυχώρι – Καλαμπάκα.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Μέτρου 3.1 περιλαμβάνουν την κατασκευή και απόδοση στην κυκλοφορία νέων τμημάτων αυτοκινητοδρόμου συνολικού μήκους 161,5χλμ., διατομής 2Χ2+ΛΕΑ ή εναλλακτικά 37,5χλμ., διατομής 2Χ2+ΛΕΑ και 124χλμ.οδικού άξονα διατομής Α’ σταδίου ανάπτυξης  εφόσον υλοποιηθεί το σενάριο της σταδιακής ανάπτυξης του αυτοκινητοδρόμου.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι ποσοτικοί στόχοι του Μέτρου 3.1 και τα αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις για το έτος 2006, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του Μέτρου.

# ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

##### Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

###### ΜΕΤΡΟ 3.1

| ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΟ: 3.1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (Σε ΕΥΡΩ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Έτος | Πεδίο Παρέμβασης | Συνολικό Κόστος | Δημόσιος Τομέας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ιδιώτες | Ταμείο Συνοχής | ΠΕΠ | INTERREG | Δάνεια ΕΤΕ |
|  |  |  | Σύνολο | Κοινοτική Συμμετοχή Σύνολο | ΕΤΠΑ | ΕΚΤ | ΕΓΤΠΕ | ΧΜΠΑ | Εθνική Συμμετοχή Σύνολο | Κεντρική | Περιφερ/κή | Τοπική | Άλλα |  |  |  |  |  |
|  |  | 1=2+13 | 2=3+8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2000 | 313-411-413 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 2001 | 313-411-413 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 2002 | 313-411-413 | 44.764.342 | 18.468.865 | 9.019.553 | 9.019.553 |  |  |  | 9.449.312 | 9.449.312 |  |  |  | 26.295.477 |  |  |  | 6.197.903 |
| 2003 | 313-411-413 | 69.581.947 | 26.594.815 | 13.180.489 | 13.180.489 |  |  |  | 13.414.326 | 13.414.326 |  |  |  | 42.987.132 |  |  |  | 8.215.045 |
| 2004 | 313-411-413 | 55.910.163 | 21.133.687 | 10.809.435 | 10.809.435 |  |  |  | 10.324.252 | 10.324.252 |  |  |  | 34.776.476 |  |  |  | 6.898.287 |
| 2005 | 313-411-413 | 65.862.937 | 29.303.243 | 14.803.492 | 14.803.492 |  |  |  | 14.499.751 | 14.499.751 |  |  |  | 36.559.694 |  |  |  | 7.219.439 |
| 2006 | 313-411-413 | 89.232.930 | 50.835.719 | 25.353.208 | 25.353.208 |  |  |  | 25.482.511 | 25.482.511 |  |  |  | 38.397.211 |  |  |  | 7.404.163 |
| Σύνολο | 313-411-413 | 325.352.320 | 146.336.329 | 73.166.177 | 73.166.177 |  |  |  | 73.170.152 | 73.170.152 |  |  |  | 179.015.991 |  | 121.056.493 |  | 35.934.837 |

Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

###### ΜΕΤΡΟ 3.1

Η διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή του Μέτρου 3.1 είναι αυτή που ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/ 1999, αναλύεται στο Νόμο 2860 / 2000 που αφορά τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και περιγράφεται αναλυτικά στην Εισαγωγή (παράγραφος 4.2, σελ.13).

Σημειώνεται ότι το Μέτρο 3.1 περιλαμβάνει μόνο ένα Μεγάλο Έργο, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99.

Οι δράσεις τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση του Μέτρου καλύπτονται από το ίδιο Μέτρο. Επομένως από το Μέτρο αυτό καλύπτονται, πέραν των δράσεων κατασκευής και απαλλοτριώσεων, και όλες οι απαιτούμενες δράσεις υποστηρικτικών μελετών και τεχνικής βοήθειας.

Οι δαπάνες για την κτήση των απαραίτητων εδαφικών εκτάσεων σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και προδιαγραφές για την εκτέλεση των έργων είναι κατά κανόνα επιλέξιμες μέχρι του ύψους 10% του προϋπολογισμού του έργου σύμφωνα και με τον κανόνα υπ’αρ. 5 επιλεξιμότητας του Καν. (ΕΚ) 1685 / 2000. Στις περιπτώσεις των μεγάλων έργων ή των έργων που αφορούν  την προστασία του περιβάλλοντος, η επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ένα υψηλότερο ποσοστό σύμφωνα με τον ίδιο κανόνα 5, αφού πρώτα εξετάσει την ιδιαιτερότητα κάθε περιπτωσης.

##### Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ο τελικός δικαιούχος του Μέτρου είναι ο υπεύθυνος φορέας για την υλοποίησή του, δηλαδή η  ΕΥΔΕ – ΠΑΘΕ.