ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

- Τα πεδία των Τεχνικών Δελτίων Έργου συμπληρώνονται, στην γενική περίπτωση, με ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης. Μόνον ορισμένα πεδία – των οποίων οι περιγραφές εμφανίζονται με πλάγια γραφή στις Οδηγίες που ακολουθούν – συμπληρώνονται από την  Διαχειριστική Αρχή.

- Τα στοιχεία που γράφονται στα σκιασμένα πεδία εισάγονται στα αντίστοιχα πεδία του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

- Οι αριθμοί εντός παρενθέσεως παραπέμπουν στα αντίστοιχα πεδία του Συνοπτικού Τεχνικού Δελτίου Έργου (ΣΤΔΕ) του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

- Όπου ζητείται επιλογή απάντησης (π.χ. ΝΑΙ ή ΟΧΙ), να σημειώνεται  Χ  στο αντίστοιχο πεδίο.

ΤΜΗΜΑ Α (Ταυτότητα του έργου)

Στο Τμήμα Α του Τεχνικού Δελτίου Έργου συμπληρώνονται γενικά στοιχεία της ταυτότητας του έργου, των φάσεων διοικητικής εξέλιξης του Τ.Δ.Ε., καθώς και στοιχεία σχετικά με τους Φορείς που εμπλέκονται στον προγραμματισμό, την υλοποίηση, χρηματοδότηση και λειτουργία του έργου.

# ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στην ενότητα αυτή συμπληρώνονται γενικά στοιχεία του έργου, με τα οποία αυτό αναγνωρίζεται στα διάφορα επίπεδα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, μέσω συγκεκριμένων κωδικών του πυρήνα του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

- ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ

- ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. Στην περίπτωση ένταξης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δημιουργείται σχετικός κωδικός του έργου στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ, σύμφωνα με τον οποίο αυτό θα αναγνωρίζεται στο Σύστημα. Ο κωδικός αυτός είναι μοναδικός και χαρακτηρίζει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.

- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης ο τίτλος του Ε.Π. (ή της Κ.Π.), στο οποίο προτείνεται να ενταχθεί ή έχει ήδη ενταχθεί το έργο.

- ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για το συγκεκριμένο E.Π ή Κ.Π.

- ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο τίτλος του Άξονα Προτεραιότητας του Ε.Π., στο οποίο προτείνεται να ενταχθεί ή έχει ήδη ενταχθεί το έργο.

- ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για τον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας.

- ΜΕΤΡΟ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο τίτλος του Μέτρου του Ε.Π., στο οποίο προτείνεται να ενταχθεί ή έχει ήδη ενταχθεί το έργο.

- ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για το συγκεκριμένο Μέτρο.

- ΥΠΟΜΕΤΡΟ : Εφόσον υπάρχει Υπομέτρο, συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο τίτλος του Υπομέτρου του Ε.Π., στο οποίο προτείνεται να ενταχθεί ή έχει ήδη ενταχθεί το έργο.

- ΚΩΔΙΚΟΣ : Εφόσον υπάρχει, συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για το συγκεκριμένο Υπομέτρο.

- ΤΟΜΕΑΣ ΚΠΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο Τομέας του Κ.Π.Σ., στον οποίο εντάσσεται το έργο.

- ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για τον συγκεκριμένο Τομέα.

- ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΚΠΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο Υποτομέας του ΚΠΣ στον οποίο εντάσσεται το έργο.

- ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για τον συγκεκριμένο Υποτομέα.

15Α.	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : Συμπληρώνεται από την Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός (πρωτοβάθμιος) του Πεδίου Παρέμβασης στην οποία εντάσσεται το έργο, όπως αυτές περιγράφονται στο Έγγραφο του M.Barnier με αρ.RH/rh 6819 / 14-07-2000.

15Β.	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Συμπληρώνεται από την Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός (δευτεροβάθμιος)  της Κατηγορίας του Πεδίου Παρέμβασης στην οποία εντάσσεται το έργο, όπως αυτές περιγράφονται στο Έγγραφο του M.Barnier με αρ.RH/rh 6819 / 14-07-2000.

15Γ.	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Συμπληρώνεται από την Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός (τριτοβάθμιος)  της Κατηγορίας του Πεδίου Παρέμβασης στην οποία εντάσσεται το έργο, όπως αυτές περιγράφονται στο Έγγραφο του M.Barnier με αρ.RH/rh 6819 / 14-07-2000.

- ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ : Συμπληρώνεται από την Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός του έργου που σχετίζεται με τον αντίστοιχο κωδικό του Μέτρου (βλ. πεδίο 8 των Οδηγιών), στο οποίο Μέτρο προτείνεται να ενταχθεί ή έχει ήδη ενταχθεί το έργο.

17.	ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης εάν το έργο: α) επικεντρώνεται κυρίως στο περιβάλλον ή β) αποβαίνει προς όφελος του περιβάλλοντος ή γ) είναι ουδέτερο ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

17Α.	ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για την απάντηση που συμπληρώθηκε στο προηγούμενο πεδίο (πεδίο 17).

17Β.	ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης εάν το έργο : α) επικεντρώνεται κυρίως στην ισότητα ανδρών – γυναικών ή β) αποβαίνει προς όφελος της ισότητας ανδρών – γυναικών ή γ) είναι ουδέτερο ως προς την ισότητα ανδρών – γυναικών.

17Γ.	ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για την απάντηση που συμπληρώθηκε στο προηγούμενο πεδίο (πεδίο 17Β).

17Δ.ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης εάν το έργο : ευρίσκεται σε μία α) αστική ή β) αγροτική περιοχή ή γ) το έργο δεν έχει γεωγραφικά όρια.

17Ε.	ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για την απάντηση που συμπληρώθηκε στο προηγούμενο πεδίο (πεδίο 17Δ).

18.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης ο τίτλος του προτεινόμενου έργου.

18Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης ο τίτλος του προτεινόμενου έργου στα αγγλικά (αν δεν έχει συμπληρωθεί, τότε συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή).

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης η Κατηγορία Έργου / Ενέργειας στην οποία ανήκει το προτεινόμενο ή ήδη ενταγμένο έργο (σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του αντίστοιχου αρχείου του πυρήνα του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ).

- ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για τη συγκεκριμένη Κατηγορία Έργου / Ενέργειας.

- ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΔΑ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός αριθμός του πυλώνα στρατηγικής για την απασχόληση και της κατευθυντήριας γραμμής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση, στην κατηγορία του οποίου υπάγεται το προτεινόμενο έργο (εάν υπάρχει).

- ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ : Ελεύθερο πεδίο που χρησιμοποιείται από τον Φορέα Υλοποίησης, εάν το επιθυμεί, και συμπληρώνεται από αυτόν, σύμφωνα με σχετικές Οδηγίες που θα λάβει από την οικεία Διαχειριστική Αρχή.

## ΦΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Στην ενότητα αυτή, συμπληρώνονται τα στοιχεία που περιγράφουν τη διοικητική εξέλιξη του ΤΔΕ. Αναφέρονται δηλαδή, για κάθε φάση διοικητικής εξέλιξης του ΤΔΕ, οι ημερομηνίες συμπλήρωσης και υποβολής του ΤΔΕ και οι ημερομηνίες έγκρισης του ΤΔΕ από τη Διαχειριστική Αρχή, με τα αντίστοιχα στοιχεία προϋπολογισμού και χρονικών εκτιμήσεων έναρξης και λήξης του έργου.

- ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για τη συγκεκριμένη Φάση του ΤΔΕ.

- ΦΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ : Συμπληρώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης οι φάσεις διοικητικής εξέλιξης για τις οποίες έχει υποβληθεί το Τεχνικό Δελτίο Έργου στη Διαχειριστική Αρχή, καθώς και η φάση που προκύπτει από την υποβαλλόμενη πρόταση π.χ. υποβολή ΤΔΕ προς ένταξη , τροποποίηση ΤΔΕ.

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ, π.χ. 30-11-2000) : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης και αναφέρεται στην ημερομηνία συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου.

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ, π.χ. 30-11-2000) :

- Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης μόνο για τις προγενέστερες φάσεις υποβολής η ημερομηνία με την οποία πρωτοκολλήθηκε το Τεχνικό Δελτίο των αντίστοιχων φάσεων στη Διαχειριστική Αρχή.

- Συμπληρώνεται από την Διαχειριστική Αρχή η ημερομηνία με την οποία πρωτοκολλείται η παρούσα πρόταση ΤΔΕ στην Διαχειριστική Αρχή.

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ, π.χ. 30-11-2000) :

- Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης και αναφέρεται στις ημερομηνίες έγκρισης από τη Διαχειριστική Αρχή των Τεχνικών Δελτίων που υπεβλήθησαν  σε προγενέστερες φάσεις.

- Συμπληρώνεται από την Διαχειριστική Αρχή η ημερομηνία με την οποία εγκρίνεται  η πρόταση ΤΔΕ («υποβολή προς ένταξη») ή μία μεταγενέστερη τυπική φάση (π.χ. «3η τροποποίηση») του ΤΔΕ από τον Φ.Υ.

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΣΟ : Συμπληρώνεται σε δραχμές ή Ευρώ (από το 2002) ο προϋπολογισμός του έργου, ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκεται (εγκεκριμένος,  προτεινόμενος).

Ο εκάστοτε προϋπολογισμός του έργου προκύπτει και ισούται με το άθροισμα των προϋπολογισμών των υποέργων του (πεδίο 40 στο ΤΔΥ και 107 στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ).

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΝΟΜΙΣΜΑ : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης: Δρχ. ή Ευρώ (μετά τη νομισματική αλλαγή).

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ, π.χ. 30-11-2000) : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης η προγραμματιζόμενη ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου. Στην περίπτωση κατά την οποία το έργο έχει ήδη ξεκινήσει, συμπληρώνεται η ημερομηνία υπογραφής της πρώτης σύμβασης για την υλοποίηση του έργου (δηλαδή της σύμβασης του πρώτου υποέργου που ξεκίνησε να υλοποιείται). Π.χ. αν το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι «μελέτη και κατασκευή», ως ημερομηνία έναρξης τίθεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μελέτης. Αν το φυσικό αντικείμενο του έργου που περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου είναι «κατασκευή», τότε, παρότι η ολοκλήρωση των μελετών είναι προϋπόθεση για την υλοποίηση της κατασκευής, ως ημερομηνία έναρξης τίθεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εργολαβίας κατασκευής.

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ, π.χ. 30-11-2000) : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης, ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκεται το έργο:

- Αν το έργο βρίσκεται σε προγραμματικό στάδιο συμπληρώνεται η προγραμματιζόμενη ημερομηνία λήξης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.

- Αν η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη, συμπληρώνεται η ημερομηνία που περιλαμβάνεται στη σύμβαση / υποέργο, με την οποία ολοκληρώνεται χρονικά το φυσικό αντικείμενο του έργου.

- Αν το έργο έχει ολοκληρωθεί, συμπληρώνεται η ημερομηνία της Βεβαίωσης Περαίωσης του τελευταίου υποέργου από άποψη χρονικής ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Υπογραμμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία λήξης που ζητείται στο πεδίο αυτό είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου.

- ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Συμπληρώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά με τα πεδία 23–31, στις αντίστοιχες φάσεις του Τ.Δ.Ε.

- Πρόκειται για πεδίο το οποίο αναφέρεται στον κωδικό του είδους του Φορέα που υπάρχει στο σχετικό αρχείο του πυρήνα του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ (ο προτυπωμένος κωδικός 3 του πεδίου αυτού αναφέρεται στον Φορέα Πρότασης). Σημειώνεται ότι δεν συμπληρώνεται κάτι πρόσθετο στο πεδίο αυτό.

- ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ : Τίθεται η επωνυμία του φορέα, ο οποίος προτείνει το έργο για ένταξη στο Πρόγραμμα (μπορεί να συμπίπτει με τον Φορέα Υλοποίησης). Μπορεί να είναι ο φορέας που συμμετέχει στη θεσμοθετημένη διαδικασία Προγραμματισμού (Υπουργείο, Νομαρχιακό Συμβούλιο, Περιφερειακό Συμβούλιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λ.π.) και κάθε φορέας που χαρακτηρίζεται ως Κοινωνικός Εταίρος (Επιμελητήρια, Εργατικά Κέντρα, ΣΕΒ κ.λ.π.) ή δυνητικός Τελικός Δικαιούχος.

- ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή, ο κωδικός του Φορέα, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του πυρήνα του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ : Τα υπό συμπλήρωση στοιχεία είναι προφανή. Νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει το νομικό δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει το Φορέα.

- Πρόκειται για πεδίο το οποίο αναφέρεται στον κωδικό του είδους του Φορέα που υπάρχει στο σχετικό αρχείο του πυρήνα του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ (ο προτυπωμένος κωδικός 1 του πεδίου αυτού αναφέρεται στον Φορέα Υλοποίησης). Σημειώνεται ότι δεν συμπληρώνεται κάτι πρόσθετο στο πεδίο αυτό.

- ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Συμπληρώνεται η επωνυμία του Φορέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του έργου και ορίζεται ως τελικός δικαιούχος κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Ο Φορέας Υλοποίησης είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει:

- να εκτελέσει το έργο μέσα σε καθορισμένο χρόνο, με καθορισμένη δαπάνη και σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου και τους όρους ένταξής του στο Ε.Π.

- να καταβάλλει το σύνολο της δαπάνης που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, πέραν της Κοινοτικής χρηματοδότησης (η οποία είναι ένα συμφωνημένο ποσοστό επί του προϋπολογισμού του έργου). Κάθε υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης βαρύνει κατ’αρχήν, αποκλειστικά τον Φορέα Υλοποίησης.

Στην περίπτωση των τεχνικών έργων, Φορέας Υλοποίησης είναι κατά κανόνα, το όργανο το οποίο έχει αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, δηλαδή έχει την αρμοδιότητα να εποπτεύει την πραγματοποίηση (μελέτη, κατασκευή κ.λ.π.) του έργου και να αποφασίζει για θέματα επί των συμβάσεων.

Για καθεστώτα ενίσχυσης (Αναπτυξιακός Νόμος 2601/98) ή τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις μέσω Ενδιάμεσου Φορέα, Φορέας Υλοποίησης είναι ο Οργανισμός ή ο Φορέας που έχει αναλάβει να χορηγεί τις ενισχύσεις αυτές.

Στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης είναι παραπάνω από ένας, αναφέρεται ο Φορέας που έχει τη γενική ευθύνη για το σύνολο του έργου.

- ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή, ο κωδικός του Φορέα, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του πυρήνα του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ : Τα υπό συμπλήρωση στοιχεία είναι προφανή. Νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει το νομικό δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει το Φορέα.

- Πρόκειται για πεδίο το οποίο αναφέρεται στον κωδικό του είδους του Φορέα που υπάρχει στο σχετικό αρχείο του πυρήνα του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ (ο προτυπωμένος κωδικός 2 του πεδίου αυτού αναφέρεται στον Φορέα Χρηματοδότησης). Σημειώνεται ότι δεν συμπληρώνεται κάτι πρόσθετο στο πεδίο αυτό.

- ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Συμπληρώνεται ο φορέας ο οποίος πρόκειται να χρηματοδοτήσει το προτεινόμενο έργο ή αυτός που το χρηματοδοτεί σε περίπτωση ήδη ενταγμένου έργου σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, δηλαδή αυτός ο οποίος εντάσσει το έργο σε Συλλογική Απόφαση (ΣΑΕ ή ΣΑΕΠ ή ΣΑΜ κ.λ.π.) ή χρηματοδοτεί το έργο από ίδιους πόρους.

- ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή, ο κωδικός του Φορέα, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του πυρήνα του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ : Τα υπό συμπλήρωση στοιχεία είναι προφανή.

- Πρόκειται για πεδίο το οποίο αναφέρεται στον κωδικό του είδους του Φορέα που υπάρχει στο σχετικό αρχείο του πυρήνα του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ (ο προτυπωμένος κωδικός 5 του πεδίου αυτού αναφέρεται στον Φορέα Λειτουργίας). Σημειώνεται ότι δεν συμπληρώνεται κάτι πρόσθετο στο πεδίο αυτό.

- ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : Εφ' όσον απαιτείται από τη φύση του έργου, συμπληρώνεται ο Φορέας που εκμεταλλεύεται το έργο, το οποίο θα ολοκληρωθεί από τον Φορέα Υλοποίησης, και αναλαμβάνει την υποχρέωση να λειτουργεί και να συντηρεί το έργο αυτό.

- ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή, ο κωδικός του Φορέα, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του πυρήνα του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ : Τα υπό συμπλήρωση στοιχεία είναι προφανή.

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : Δίνονται στοιχεία σχετικά με τον Φορέα Λειτουργίας, τα οποία τεκμηριώνουν τη δυνατότητα και την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του (σκοπός, βάσει θεσμικού ή διοικητικού πλαισίου, προσωπικό, εμπειρία, χρόνος λειτουργίας/ δράσεις του Φορέα), καθώς και ό,τι άλλο κρίνεται σκόπιμο, για την τεκμηρίωση της ικανότητάς του στην αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του έργου.

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ): Συμπληρώνονται τα στοιχεία του συντάκτη το Τεχνικό Δελτίο Έργου, ο οποίος θεωρείται και ως Υπεύθυνος Έργου. Κατά κανόνα, ο Υπεύθυνος Έργου είναι στέλεχος του Φορέα Υλοποίησης ή ενός εκ των Φορέων Επίβλεψης, το οποίο έχει συνολική εικόνα για το έργο, συμπληρώνει για λογαριασμό του φορέα Υλοποίησης το Τ.Δ.Ε. και έχει, αλληλεγγύως με τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης, την ευθύνη για την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που καταγράφονται στο Τ.Δ.Ε.

- ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ : Συμπληρώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης οι φορείς (ή ο φορέας) οι οποίοι θα έχουν την επίβλεψη των υποέργων, μέσω των οποίων θα υλοποιηθεί το έργο.

- ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνονται από τη Διαχειριστική Αρχή, ο κωδικός ή οι κωδικοί του-των Φορέα-ων Επίβλεψης, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του πυρήνα του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Δεν αποκλείεται η περίπτωση όπου ο Φορέας της Πρότασης δεν είναι ένας αλλά περισσότεροι του ενός.

- Δεν αποκλείεται η περίπτωση όπου ο Φορέας της Χρηματοδότησης δεν είναι ένας αλλά περισσότεροι του ενός.

- Ο Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι ένας.

- Ο Φορέας Λειτουργίας θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι ένας.

- Δεν αποκλείεται η περίπτωση όπου ένας Φορέας καλύπτει περισσότερες από μία ιδιότητες (δύο ή τρεις ή και τις τέσσερις ιδιότητες).

ΤΜΗΜΑ Β (Φυσικό αντικείμενο)

Στο Τμήμα Β του Τεχνικού Δελτίου Έργου δίνονται πληροφορίες σχετικά με το φυσικό αντικείμενο του έργου και οι οποίες αφορούν κυρίως στην περιγραφή του, στα υποέργα από τα οποία αποτελείται και στη χωροθέτησή του.

(Πεδία 53-56) : Από τα συγκεκριμένα πεδία επιλέγεται από τον Φορέα Υλοποίησης μόνο αυτό που αντιστοιχεί κατά περίπτωση. Ειδικότερα:

- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ : Επιλέγεται στην περίπτωση που πρόκειται για νέο έργο.

- ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ : Επιλέγεται εφόσον το έργο αφορά στη βελτίωση – εκσυγχρονισμό υφιστάμενου έργου (δηλαδή έργου το οποίο έχει ολοκληρωθεί ή υλοποιείται εντός ή εκτός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου).

- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ : Επιλέγεται εφόσον το έργο αφορά στην από πλευράς φυσικού αντικειμένου επέκταση υφιστάμενου έργου (δηλαδή έργου το οποίο έχει ολοκληρωθεί ή υλοποιείται εντός ή εκτός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου).

- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : Επιλέγεται εφόσον το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργίας.

- Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Ή ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ; Επιλέγεται κατά περίπτωση, η απάντηση ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

- ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ : Διατυπώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης, τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις που αυτός κρίνει σκόπιμες και αναγκαίες, σχετικά με την κυριότητα του ακινήτου επί του οποίου θα υλοποιηθεί το προτεινόμενο προς ένταξη έργο.

- ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Αναφέρονται συνοπτικά τα κυριότερα στοιχεία του φυσικού αντικειμένου του έργου.

## ΥΠΟΕΡΓΑ

Στην ενότητα αυτή, συμπληρώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης στοιχεία που αφορούν στα υποέργα, από τα οποία αποτελείται το έργο.

- Α/Α : Δίνεται κατ΄ αύξοντα αριθμό, ένας αριθμός για κάθε υποέργο του έργου (1, 2, 3 κ.λπ.).

- ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : Στην περίπτωση που ένα έργο αποτελείται από περισσότερα του ενός υποέργα, δηλαδή εκτελείται ή προγραμματίζεται να εκτελεστεί με περισσότερες της μίας συμβάσεις (ή ισοδύναμα συμβάσεων), συμπληρώνονται οι τίτλοι των υποέργων. Όταν το έργο υλοποιείται ή προγραμματίζεται να υλοποιηθεί με μία και μοναδική σύμβαση, τότε ο τίτλος του ενός και μοναδικού υποέργου, ταυτίζεται με τον τίτλο του έργου.

Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του πεδίου αυτού, είναι αυτοί με τους οποίους δημοπρατούνται ή προγραμματίζεται να δημοπρατηθούν τα υποέργα ή οι τίτλοι που αναφέρονται σε σχετικές αποφάσεις ή συμβάσεις.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στην ενότητα αυτή, συμπληρώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης στοιχεία που αφορούν στην κατανομή της υλοποίησης του έργου στα διάφορα χωρικά ή διοικητικά επίπεδα. Η Διαχειριστική Αρχή συμπληρώνει τους αντίστοιχους κωδικούς, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του πυρήνα του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : Συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον Φορέα Υλοποίησης η Περιφέρεια ή οι Περιφέρειες που υλοποιείται το έργο.

- ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός που αντιστοιχεί σε κάθε Περιφέρεια, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του πυρήνα του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

- ΝΟΜΟΣ : Συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον Φορέα Υλοποίησης ο Νομός ή οι Νομοί που υλοποιείται το έργο.

- ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός που αντιστοιχεί σε κάθε Νομό, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του πυρήνα του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

- ΟΤΑ : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης ο ΟΤΑ ή οι ΟΤΑ όπου θα υλοποιηθεί ή υλοποιείται το έργο, εφόσον το έργο αυτοδίκαια προσδιορίζεται σε αυτό το επίπεδο.

- ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός που αντιστοιχεί σε κάθε ΟΤΑ, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του πυρήνα του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (σε δρχ. και μετά τη νομισματική αλλαγή σε Eυρώ), κατανεμημένος υποχρεωτικά στα διάφορα χωρικά, διοικητικά επίπεδα, και συνολικά στην τελευταία γραμμή. Η κατανομή αυτή γίνεται κατ’ εκτίμηση ή απολογιστικά.

- ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Αναφέρεται, κατά το δυνατόν αναλυτικότερα, το φυσικό αντικείμενο του έργου που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί, σύμφωνα με το περιεχόμενο των υποέργων από τα οποία απαρτίζεται. Τεκμηριώνεται επίσης η ανάλυση του έργου σε υποέργα.

ΤΜΗΜΑ Γ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ)

Στο Τμήμα Γ του Τεχνικού Δελτίου Έργου συμπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν στη σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου / ενέργειας, δηλαδή τα στοιχεία τα οποία πληροφορούν για το ιστορικό της πρότασης, τις διαδικασίες διαμόρφωσής της, τους λόγους για τους οποίους υποβάλλεται στο συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Μέτρο, σε συνάρτηση με τους στόχους που εξυπηρετεί, καθώς και τις τυχόν σχέσεις του προτεινόμενου έργου / ενέργειας με άλλα έργα / ενέργειες.

- ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ: Απαντάται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ, αν η πρόταση ένταξης του έργου σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΚΠΣ ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ή άλλο Κοινοτικό Πρόγραμμα γίνεται για πρώτη φορά ή όχι.

- ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Απαντάται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αναλόγως, αν η παρούσα πρόταση υποβάλλεται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο ή ταυτόχρονα και σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Κοινοτική Πρωτοβουλία / άλλο Κοινοτικό Πρόγραμμα.

- ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Προσδιορίζεται ο Φορέας από τον οποίο προέρχεται η πρόταση: από τις υπηρεσίες του αρμόδιου Φορέα Πρότασης; από άλλη Δημόσια Αρχή; από Συλλογικό Όργανο (π.χ. Δημοτικό Συμβούλιο); από κοινωνικό φορέα (π.χ. Σύλλογο Γονέων), από ιδιώτη;

- ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ: Απαντάται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αναλόγως, αν η παρούσα πρόταση έχει συζητηθεί στο αρμόδιο όργανο (π.χ. Διοικητικό Συμβούλιο, Νομαρχιακό Συμβούλιο, Γενική Συνέλευση, Διοικούσα Επιτροπή κ.λ.π.).

- ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΤΕΣ/ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ: Απαντάται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αναλόγως, αν για την παρούσα πρόταση έχει γίνει διάλογος με τους χρήστες και τον ευρύτερα ωφελούμενο πληθυσμό (π.χ. Αναπτυξιακό συνέδριο, συνδικάτα, εργοδοτικοί φορείς κ.λ.π.).

- ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Συμπληρώνονται σχόλια και παρατηρήσεις που αποσαφηνίζουν τις απαντήσεις στα πεδία 70-74 και ιδιαίτερα, τη διαδικασία λήψης της απόφασης για υποβολή πρότασης ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα, τα όργανα στα οποία συζητήθηκε η πρόταση και η ημερομηνία της συζήτησης, οι χρήστες και οι συνομιλητές από  τον ευρύτερα ωφελούμενο πληθυσμό που έχουν λάβει μέρος στο διάλογο, το είδος και ο χρόνος διεξαγωγής του διαλόγου με αυτούς κ.λ.π.

- ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Ε/Ε ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΟΥ: Συμπληρώνεται αν το προτεινόμενο έργο/ενέργεια αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση άλλου υφιστάμενου (ή προτεινόμενου) έργου/ενέργειας (π.χ. αν με το προτεινόμενο έργο/ ενέργεια εμπλουτίζονται οι στόχοι και οι αντίστοιχες υπηρεσίες ή διευρύνονται τα γεωγραφικά όρια εφαρμογής έργου-ων που έχουν ήδη προταθεί και υλοποιούνται ή υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ίδιου ή άλλου Επιχειρησιακού Προγράμματος, της παρελθούσης ή της νέας προγραμματικής περιόδου).

- ΤΙΤΛΟΣ Ε/Ε: Αν η απάντηση στο πεδίο 76 είναι ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο τίτλος του έργου/ ενέργειας του οποίου αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση το προτεινόμενο έργο/ ενέργεια.

- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αν η απάντηση στο πεδίο 76 είναι ΝΑΙ, συμπληρώνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο είναι ή ήταν ενταγμένο το έργο/ ενέργεια του οποίου αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση το προτεινόμενο έργο/ ενέργεια.

- ΚΩΔ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : Αν η απάντηση στο πεδίο 76 είναι ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο κωδικός Συλλογικής Απόφασης (για χρηματοδότηση) που είναι ή ήταν ενταγμένο το έργο / ενέργεια του οποίου αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση το προτεινόμενο έργο / ενέργεια.

- ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ : Αν η απάντηση στο πεδίο 76 είναι ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο κωδικός έργου/ ενέργειας στη Συλλογική Απόφαση (για χρηματοδότηση) που είναι ή ήταν ενταγμένο το έργο / ενέργεια του οποίου αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση το προτεινόμενο έργο / ενέργεια.

- ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Αν η απάντηση στο πεδίο 76 είναι ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο Φορέας Υλοποίησης του έργου / ενέργειας του οποίου αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση το προτεινόμενο έργο / ενέργεια.

- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ή ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ : Αν η απάντηση στο πεδίο 76 είναι ΝΑΙ, αναφέρεται συνοπτικά, το φυσικό αντικείμενο του έργου / ενέργειας του οποίου αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση το προτεινόμενο έργο / ενέργεια.

- ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ : Αν η απάντηση στο πεδίο 76 είναι ΝΑΙ, συμπληρώνεται (σε δρχ. και μετά τη νομισματική αλλαγή σε Eυρώ) ο προϋπολογισμός του έργου / ενέργειας του οποίου αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση το προτεινόμενο έργο / ενέργεια.

- ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ : Απαντάται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αναλόγως, αν το προτεινόμενο έργο είναι λειτουργικό ή όχι, δηλαδή αν με την ολοκλήρωσή του εξασφαλίζεται ή όχι η λειτουργία του και η ανάπτυξη των υπηρεσιών/ χρήσεων, οι οποίες περιγράφονται στο ΤΔΕ.

- ΕΑΝ ΝΑΙ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΕΑΝ ΟΧΙ, ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Αν η απάντηση στο πεδίο 84 είναι ΝΑΙ, περιγράφονται αναλυτικά και σαφώς, τα σημεία που καταδεικνύουν τη λειτουργικότητα του προτεινόμενου έργου. Αν η απάντηση στο πεδίο 84 είναι ΟΧΙ, περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια, οι δράσεις που προβλέπεται να αναληφθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα του προτεινόμενου έργου.

- ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ : Συμπληρώνονται συνοπτικά, τα εξής:

- η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου και ο βαθμός ανταπόκρισής του στο περιεχόμενο του Μέτρου στο οποίο εντάσσεται,

- οι ανάγκες στις οποίες σκοπεύει να ανταποκριθεί το έργο και δεν καλύπτονται σήμερα(όπου είναι διαθέσιμα να δοθούν ποσοτικά στοιχεία – με πηγή και χρονολογία), ιδιαίτερα αν πρόκειται για νέο έργο ή επέκταση υφιστάμενου έργου καθώς και η καταλληλότητα του μεγέθους του προτεινόμενου έργου,

- οι λόγοι που επιβάλλουν την προτεινόμενη παρέμβαση, ιδιαίτερα αν πρόκειται για λειτουργική / ποιοτική βελτίωση υφιστάμενου έργου,

- τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προτεινόμενου έργου καθώς και ο προσδιορισμός τόσο των άμεσα ωφελούμενων από τη λειτουργία του, δηλαδή τις συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, τις ανάγκες των οποίων σκοπεύει να αντιμετωπίσει με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη λειτουργία του, όσο και των έμμεσα ωφελούμενων από την υλοποίησή του,

- η διατηρησιμότητα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου και οι ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές ωφέλειες από την υλοποίησή του

- οικονομική βιωσιμότητα-αποδοτικότητα και κοινωνικό όφελος του έργου.

- ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ: Συμπληρώνεται στην περίπτωση κατά την οποία το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλο υφιστάμενο έργο του ίδιου ή άλλου Προγράμματος. Ως συνέργεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ δύο τουλάχιστον έργων ορίζεται η αμφίδρομη σχέση κατά την οποία η λειτουργία ή τα αποτελέσματα του καθενός είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα του-ων άλλου-ων, είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας του-των άλλου-ων.

- ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ: Συμπληρώνεται στην περίπτωση κατά την οποία το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλο έργο που προτείνεται στο πλαίσιο του ίδιου ή άλλου Προγράμματος (σύμφωνα με τους ορισμούς της συνέργειας / συμπληρωματικότητας που αναφέρονται παραπάνω, στο πεδίο 87).

ΤΜΗΜΑ Δ (ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ)

Στο Τμήμα Δ του Τεχνικού Δελτίου Έργου συμπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν τους δείκτες παρακολούθησης του έργου, καθώς και τα στοιχεία των διενεργηθέντων ελέγχων.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ (Δείκτες στόχων φυσικού αντικειμένου του έργου που συμβάλλουν στους στόχους του Μέτρου)

- ΚΩΔΙΚΟΣ: Συμπληρώνονται από την Διαχειριστική Αρχή και σύμφωνα με το ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ, οι κωδικοί που αντιστοιχούν στους δείκτες εκροής οι οποίοι έχουν συμπληρωθεί από τον Φορέα Υλοποίησης στη (διπλανή) στήλη που ορίζεται από το πεδίο 90. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Φορέας Υλοποίησης έχει συμπληρώσει έναν ή περισσότερους δείκτες εκροής για το φυσικό αντικείμενο του έργου, επιπλέον ή διαφορετικούς από αυτούς οι οποίοι περιλαμβάνονται στο σχετικό αρχείο του πυρήνα του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ και αφορούν στη συγκεκριμένη κατηγορία ενέργειας στην οποία υπάγεται το εν λόγω έργο, η Διαχειριστική Αρχή μεριμνά για την απόδοση νέων κωδικών βάσει των οποίων θα ενταχθούν και θα αναγνωρίζονται στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Η συμπλήρωση νέων δεικτών από τον Φορέα Υλοποίησης θα γίνεται μόνον όταν κρίνεται ότι δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλοι οι υπάρχοντες δείκτες του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για την σαφή περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του συγκεκριμένου έργου.

- ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ (ή περιγραφή): Μεταξύ των  δεικτών εκροής που περιέχονται στο σχετικό αρχείο του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ και αφορούν στη συγκεκριμένη Κατηγορία Έργου / Ενέργειας, συμπληρώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης όσοι δείκτες εκροής ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο του Μέτρου στο οποίο εντάσσεται το προτεινόμενο έργο και σύμφωνα με το περιγραφόμενο φυσικό αντικείμενο στο ΤΔΕ. Αν κατά την κρίση του Φορέα Υλοποίησης, ένας ή περισσότεροι από τους δείκτες εκροής του προτεινόμενου έργου δεν καλύπτονται από τους ανωτέρω δείκτες, ο Φορέας Υλοποίησης έρχεται σε συνεννόηση με την Αρχή Διαχείρισης του Προγράμματος και εν συνεχεία, συμπληρώνει τους νέους, συμφωνημένους από κοινού με την Αρχή Διαχείρισης δείκτες, στις τελευταίες γραμμές του πεδίου.

- ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Συμπληρώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης οι μονάδες μέτρησης, οι οποίες αφ’ ενός αντιστοιχούν στους δείκτες εκροής που περιέχονται στο σχετικό αρχείο του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για τη συγκεκριμένη Κατηγορία Έργου/Ενέργειας και έχει ήδη επιλέξει και συμπληρώσει στο πεδίο 90 («ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ») και αφ’ ετέρου, ανταποκρίνονται στον τρόπο με τον οποίο μετράται το φυσικό αντικείμενο του προτεινόμενου έργου. Αν στο προηγούμενο πεδίο (πεδίο 90), ο Φορέας Υλοποίησης έχει συμπληρώσει επιπλέον ή διαφορετικούς δείκτες από τους δείκτες του σχετικού αρχείου του πυρήνα του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για τη συγκεκριμένη κατηγορία ενέργειας, συμπληρώνει επίσης, στις αντίστοιχες γραμμές του παρόντος πεδίου τις μονάδες μέτρησής τους.

- ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ: Συμπληρώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης οι τιμές στόχοι των δεικτών εκροής τους οποίους, είτε έχει επιλέξει μεταξύ των δεικτών που περιέχονται στο σχετικό αρχείο του πυρήνα του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ και αφορούν στην κατηγορία ενέργειας στην οποία υπάγεται το εν λόγω έργο, είτε έχει συμπληρώσει επιπλέον αυτών, μέσω της διαδικασίας που περιγράφηκε στο πεδίο 90. Η τιμή στόχος είναι η «ποσότητα» του δείκτη εκροής που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί, μετρούμενη με τη μονάδα μέτρησης που συμπληρώθηκε στο πεδίο 91.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (Δείκτες του έργου που συμβάλλουν στους στόχους του Μέτρου ή/και του Άξονα Προτεραιότητας)

- ΚΩΔΙΚΟΣ: Συμπληρώνονται από τη Διαχειριστική Αρχή οι κωδικοί που αντιστοιχούν στους δείκτες αποτελέσματος του προτεινόμενου έργου, τους οποίους έχει συμπληρώσει ο Φορέας Υλοποίησης στο πεδίο 94.

- ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ (ή περιγραφή): Συμπληρώνονται οι δείκτες αποτελέσματος του προτεινόμενου έργου οι οποίοι, σύμφωνα με τον Φορέα Υλοποίησης, συμβάλλουν στους στόχους του Μέτρου ή / και του Άξονα Προτεραιότητας που εντάσσεται το προτεινόμενο έργο. Ο δείκτης αποτελέσματος «ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» θεωρείται αναγκαίος για κάθε έργο και για το λόγο αυτό είναι προτυπωμένος.

- ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Συμπληρώνονται οι μονάδες μέτρησης με τις οποίες μετρώνται οι δείκτες που συμπληρώθηκαν στο προηγούμενο πεδίο (πεδίο 94). Ο δείκτης  «ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ »  μετράται σε ισοδύναμα ανθρωποέτη 12μηνης απασχόλησης.

- ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ: Συμπληρώνονται οι τιμές στόχοι των δεικτών του πεδίου 94, δηλαδή οι προγραμματιζόμενες «ποσότητες» υλοποίησης των δεικτών αυτών,  μετρούμενες με τις μονάδες μέτρησης που συμπληρώθηκαν στο πεδίο 95. Απαραιτήτως, συμπληρώνεται η τιμή στόχος για τον προτυπωμένο δείκτη «ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ».

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

- ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Η ενότητα των πεδίων 97 ως 101  αφορά στους δείκτες, με τους οποίους εκτιμώνται οι επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου στην απασχόληση, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

- ΚΩΔΙΚΟΣ: Συμπληρώνονται από τη Διαχειριστική Αρχή οι κωδικοί που αντιστοιχούν στους δείκτες επιπτώσεων του προτεινόμενου έργου, τους οποίους έχει συμπληρώσει ο Φορέας Υλοποίησης στο πεδίο 99.

- ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ (ή περιγραφή): Συμπληρώνονται οι δείκτες με τους οποίους εκτιμώνται οι επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου στην απασχόληση. Οι δείκτες επιπτώσεων «ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» και «ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» θεωρούνται αναγκαίοι για κάθε έργο και για το λόγο αυτό είναι προτυπωμένοι. Επιθυμητός τέλος κρίνεται και ο προσδιορισμός του δείκτη: «ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ».

- ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Συμπληρώνονται οι μονάδες μέτρησης με τις οποίες μετρώνται οι δείκτες που συμπληρώθηκαν στο προηγούμενο πεδίο (πεδίο 99). Ο δείκτης «ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» μετράται σε ισοδύναμα ανθρωποέτη 12μηνης απασχόλησης.

- ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ: Συμπληρώνονται οι τιμές στόχοι των δεικτών του πεδίου 99, δηλαδή οι προγραμματιζόμενες «ποσότητες» υλοποίησης των δεικτών αυτών,  μετρούμενες με τις μονάδες μέτρησης που συμπληρώθηκαν στο πεδίο 100. Απαραιτήτως, συμπληρώνονται οι τιμές στόχοι για τους προτυπωμένους δείκτες «ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» και «ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

- ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Συμπληρώνονται οι τυχόν επιπτώσεις που αναμένεται ότι θα έχει η υλοποίηση και λειτουργία του έργου στο περιβάλλον. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να είναι είτε άμεσες, είτε έμμεσες, όπως επίσης, ποσοτικοποιημένες ή περιγραφικές.

- ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: Συμπληρώνονται οποιεσδήποτε άλλες επιπτώσεις αναμένεται να προκύψουν από την υλοποίηση και λειτουργία του προτεινόμενου έργου και, σύμφωνα με την κρίση του Φορέα Υλοποίησης, αξίζει να αναφερθούν γιατί αποσαφηνίζουν το περιεχόμενο και τον επωφελή χαρακτήρα του έργου. Βασικές κατηγορίες επιπτώσεων για τις οποίες μπορεί να υπάρχει μία σύντομη αναφορά (ανάλογα φυσικά με το είδος του έργου) είναι το τοπικό εισόδημα, η υγεία και πρόνοια, η εκπαίδευση-κατάρτιση, οι παραγωγικές επενδύσεις, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Επισημαίνονται ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.

- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ): Συμπληρώνονται οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν στις διάφορες φάσεις υλοποίησης και  λειτουργίας του έργου, καθώς και τα αποτελέσματά τους (αφορά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη).

ΤΜΗΜΑ Ε (ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ)

Στο Τμήμα Ε του Τεχνικού Δελτίου Έργου συμπληρώνονται τα στοιχεία που αποσαφηνίζουν τον βαθμό ωρίμανσης για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου.

- ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: Συμπληρώνεται η τρέχουσα φάση στην οποία βρίσκεται το έργο, από άποψη ωριμότητας στην υλοποίηση.

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Συμπληρώνεται ό,τι κρίνεται σκόπιμο σχετικά με τη φάση στην οποία βρίσκεται το έργο.

- ΑΔΕΙΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Για κάθε μία από τις άδειες / εγκρίσεις που περιγράφονται στο συγκεκριμένο πεδίο, συμπληρώνονται τα πεδία 108 έως 111. Αν υπάρχει κάποια απαιτούμενη άδεια/έγκριση, επιπλέον των προτυπωμένων, απαιτείται να προσδιοριστεί από τον Φορέα Υλοποίησης, στις γραμμές «ΑΛΛΟ» του συγκεκριμένου πεδίου. Αν το έργο αποτελείται από περισσότερα του ενός υποέργα, για τα οποία απαιτούνται οι αναφερόμενες στο πεδίο αυτό άδειες / εγκρίσεις, οι συμπληρώσεις των ημερομηνιών στα πεδία 108, 109 και 110 θα γίνονται με βάση το σύνολο του έργου, ενώ στο πεδίο 112 «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ» θα προσδιορίζεται το υποέργο που αφορά η ημερομηνία που συμπληρώνεται σε κάθε ένα από τα σημεία 108, 109 και 110.

- ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : Συμπληρώνεται είτε στην περίπτωση κατά την οποία για κάποια εκ των απαιτουμένων αδειών / εγκρίσεων που προσδιορίζονται στο πεδίο 107 έχει υποβληθεί αίτηση από το Φορέα Υλοποίησης προς τις αρμόδιες αρχές και δεν έχει ακόμα εγκριθεί, είτε στην περίπτωση κατά την οποία για κάποια εκ των απαιτούμενων αδειών / εγκρίσεων που προσδιορίζονται στο πεδίο 107 δεν έχει ακόμα υποβληθεί αίτηση έγκρισης από το Φορέα Υλοποίησης προς τις αρμόδιες αρχές. Στην πρώτη περίπτωση συμπληρώνεται η πραγματική ημερομηνία για χορήγηση της απαιτούμενης άδειας / έγκρισης, ενώ στη δεύτερη η προβλεπόμενη  (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ, π.χ. 30-11-2000).

- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Συμπληρώνεται η προβλεπόμενη ημερομηνία έγκρισης (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ, π.χ. 30-11-2000), είτε έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας / έγκρισης και δεν έχει -ακόμα- εγκριθεί, είτε δεν έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας / έγκρισης για κάποια εκ των απαιτούμενων αδειών / εγκρίσεων που αναφέρονται στο πεδίο 107.

- ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Συμπληρώνεται, αν υπάρχει, η ημερομηνία έγκρισης (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ, π.χ. 30-11-2000) όσων αδειών / εγκρίσεων προσδιορίζονται στο πεδίο 107.

- ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: Συμπληρώνεται, στα αντίστοιχα τμήματα, αν κάποια εκ των προτυπωμένων αδειών / εγκρίσεων που προσδιορίζονται στο πεδίο 107 δεν απαιτείται για την υλοποίηση και λειτουργία του προτεινόμενου έργου. Στις περιπτώσεις αυτές αναφέρονται απαραιτήτως, είτε τα έγγραφα τα οποία διαθέτει ο Φορέας Υλοποίησης, είτε το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο (νόμοι κ.λ.π.), βάσει του οποίου απαλλάσσεται από την υποχρέωση έκδοσης αδειών / εγκρίσεων για το συγκεκριμένο έργο και τα υποέργα αυτού.

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ: Συμπληρώνονται τυχόν παρατηρήσεις και σχόλια κρίνονται αναγκαία από τον Φορέα Υλοποίησης επί των πεδίων 107 έως 111.

- ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ: Συμπληρώνεται το είδος και η φάση στην οποία βρίσκεται η εξέλιξη των αρχικών μελετών του έργου (οικονομοτεχνικές μελέτες, μελέτες σκοπιμότητας, άλλες προπαρασκευαστικές μελέτες του έργου) και αναλόγως, δίδονται στοιχεία σχετικά με τον-ους μελετητή-ές, την πραγματική ή την προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης και έγκρισής τους.

- ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Συμπληρώνεται το είδος και η φάση στην οποία βρίσκεται η εξέλιξη των τεχνικών, κύριων και υποστηρικτικών μελετών του έργου. Υποστηρικτικές μελέτες είναι οι μελέτες των οποίων η εκπόνηση προηγείται ή διεξάγεται παράλληλα με τις κύριες τεχνικές μελέτες του έργου, ακολουθώντας την αναγκαία χρονική αλληλουχία, π.χ. γεωλογικές, γεωτεχνικές, υδραυλικές, περιβαλλοντικές κ.λ.π. Ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκεται η εξέλιξη των μελετών αυτών, δίδονται στοιχεία σχετικά με τον-ους μελετητή-ές, την πραγματική ή την προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης και έγκρισής τους.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Συμπληρώνονται τυχόν διοικητικές ή άλλες ενέργειες στις οποίες κρίνει ότι πρέπει να προβεί ο Φορέας Υλοποίησης, ώστε να εξασφαλιστούν όλες οι αναγκαίες συνθήκες για την ωρίμανση, τη λειτουργικότητα (π.χ. οδοί πρόσβασης, ηλεκτροδότηση, απαλλοτριώσεις κ.λ.π.) και γενικά, την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.

- ΑΡΧΗ: Συμπληρώνεται η πραγματική ή η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των ενεργειών που περιγράφηκαν στο πεδίο 115.

- ΤΕΛΟΣ: Συμπληρώνεται η προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των ενεργειών που περιγράφηκαν στο πεδίο 115.

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Συμπληρώνονται οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν από τρίτους, ώστε να εξασφαλιστούν όλες οι αναγκαίες συνθήκες για την ωρίμανση, τη λειτουργικότητα (π.χ. διαδικασία εγγραφής του έργου σε Συλλογική Απόφαση, οδοί πρόσβασης, ηλεκτροδότηση, απαλλοτριώσεις, άδεια από ΚΑΣ κ.λ.π.) και γενικά, την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.

- ΦΟΡΕΑΣ: Προσδιορίζονται οι φορείς οι οποίοι, σύμφωνα με τον Φορέα Υλοποίησης, πρέπει να πραγματοποιήσουν τις ενέργειες που περιγράφηκαν στο πεδίο 118.

- ΚΩΔΙΚΟΣ: Συμπληρώνονται από την Αρχή Διαχείρισης και σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του πυρήνα του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ, οι κωδικοί των φορέων του πεδίου 119.

- ΑΡΧΗ: Συμπληρώνεται η πραγματική ή η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των ενεργειών που περιγράφηκαν στο πεδίο 118.

- ΤΕΛΟΣ: Συμπληρώνεται η προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των ενεργειών που περιγράφηκαν στο πεδίο 118.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ (Χρονικός και Οικονομικός προγραμματισμός)

Στο Τμήμα ΣΤ του Τεχνικού Δελτίου Έργου δίνεται η εικόνα της χρονικής κατανομής του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υποέργων, τα οποία συνθέτουν το έργο.

- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΩΝ : Στον πίνακα αυτό ο Φορέας Υλοποίησης συμπληρώνει στοιχεία χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και κατανομής του προϋπολογισμού του έργου και όλων των υποέργων αυτού. Τα υποέργα λαμβάνουν τον αύξοντα αριθμό και τον τίτλο που δίνονται στα πεδία 60 και 61 αντίστοιχα. Για κάθε γραμμή που αντιστοιχεί σε υποέργο, σκιάζονται οι στήλες των ετών σε υποδιαίρεση τριμήνου, κατά τρόπο ώστε να απεικονίζεται η διάρκεια υλοποίησης του κάθε υποέργου, κατ΄ εκτίμηση ή σε πραγματικούς χρόνους, ανάλογα με τη φάση στην οποία αυτό βρίσκεται (προγραμματισμού, υλοποίησης ή ολοκλήρωσης). Στις στήλες «ΑΡΧΗ» και «ΤΕΛΟΣ», συνοψίζεται σε επίπεδο μήνα η έναρξη και η λήξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του υποέργου.

Αναφορικά με τα χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου, στις στήλες των ετών κατανέμεται αντίστοιχα, ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε υποέργου (σε δρχ. και μετά τη νομισματική αλλαγή σε Ευρώ), ο οποίος προκύπτει από το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (πεδίο 40 στο ΤΔΥ και 107 στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ).

Ο πίνακας καταλήγει στην κατ’ έτος κατανομή των χρηματοδοτικών στοιχείων του έργου, ως άθροισμα των αντίστοιχων στοιχείων των υποέργων που το αποτελούν.

ΤΜΗΜΑ Ζ (Χρηματοδοτικό Σχέδιο)

Στο Τμήμα Ζ του Τεχνικού Δελτίου Έργου δίνεται η ανάλυση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του έργου, δηλαδή οι πηγές χορήγησης των πιστώσεων, το χρηματοδοτικό σχήμα του (δημόσια δαπάνη - συμμετοχή Διαρθρωτικών Ταμείων, κρατική συμμετοχή, κ.α - , ιδιωτική συμμετοχή κλπ.), καθώς και η κατανομή του προϋπολογισμού του στις διάφορες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.

ΠΗΓΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην πηγή ή τις πηγές από τις οποίες ο Φορέας Υλοποίησης λαμβάνει την κρατική  και κοινοτική χρηματοδότηση.

- ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή και σύμφωνα με το αντίστοιχο αρχείο του πυρήνα του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ, ο κωδικός ο οποίος αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη πηγή που περιγράφεται στο πεδίο 125.

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή η πηγή ή οι πηγές κρατικής και κοινοτικής χρηματοδότησης του έργου, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του πυρήνα του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Παραδείγματος χάριν, σε ένα δημόσιο έργο το σύνολο των χρηματοδοτήσεων καλύπτεται συνήθως κατά 100% από το Π.Δ.Ε.

- Σ.Α. ΤΟΥ ΠΔΕ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης ο κωδικός της Συλλογικής Απόφασης (Σ.Α.) στην οποία προτείνεται η ένταξη του έργου προς χρηματοδότηση. Στην περίπτωση κατά την οποία πρόκειται για ήδη ενταγμένο έργο, δίνεται ο κωδικός της Σ.Α. όπου αυτό έχει ενταχθεί. Εάν τμήμα του έργου (ένα ή περισσότερα υποέργα) πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από άλλη Συλλογική Απόφαση αναφέρεται και αυτή.

- ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Π.Δ.Ε. : Μόνο στην περίπτωση ήδη ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έργου, συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης, ο κωδικός ή οι κωδικοί που αυτό έχει λάβει.

# ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ (σε τρέχουσες τιμές)

Στην ενότητα αυτή δίνεται η κατανομή του προϋπολογισμού του έργου στις διάφορες πηγές χρηματοδότησης.

- ΝΟΜΙΣΜΑ : Συμπληρώνεται το νόμισμα (δρχ. ή ευρώ) με το οποίο δίδονται οι τιμές του συνολικού χρηματοδοτικού σχήματος του έργου στα πεδία 129 – 134.

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Στη στήλη αυτή ο Φορέας Υλοποίησης κατανέμει κατ’ έτος, τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου (σε δρχ. και μετά τη νομισματική αλλαγή σε Ευρώ), σύμφωνα με τις πραγματικές χρηματορροές του ή τις προγραμματικές κατ’ έτος ανάγκες του.

- Aν το έργο έχει ολοκληρωθεί οι κατ’ έτος χρηματορροές του είναι οι πραγματικές, βάσει των πληρωμών, όπως έχουν εξελιχθεί μέχρι την ολοκλήρωσή του.

- Αν το έργο δεν έχει ξεκινήσει οι κατ’ έτος χρηματορροές του είναι προγραμματικές.

- Αν το έργο είναι σε εξέλιξη οι χρηματορροές του είναι οι πραγματικές για τα έτη που προηγούνται του χρόνου υποβολής του ΤΔΕ για ένταξή του στο Ε.Π. και προγραμματικές για το τρέχον και τα επόμενα, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, έτη.

- ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : Η στήλη αφορά στη δημόσια δαπάνη του έργου, διαιρείται σε δύο στήλες και συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης η κατ’έτος κατανομή του τμήματος εκείνου του προϋπολογισμού του έργου (συνολικό κόστος) που καλύπτεται από δημόσια κονδύλια.

130Α. ΠΟΣΟ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης το απόλυτο ετήσιο ποσό (σε δρχ. και μετά τη νομισματική αλλαγή σε Ευρώ) της συνολικής δημόσιας δαπάνης.

130Β. % : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης το εκατοστιαίο (%) ποσοστό της δημόσιας δαπάνης που αναφέρεται στο πεδίο 130Α, επί του προϋπολογισμού που αναφέρεται στο αντίστοιχο πεδίο 129, για κάθε έτος.

### ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (%) : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή το εκατοστιαίο (%) ποσοστό συμμετοχής του Διαρθρωτικού Ταμείου επί της συνολικής κατ’ έτος δημόσιας δαπάνης του έργου, που συμπληρώθηκε στο πεδίο 129Α (π.χ. 75%).

- ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%) : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή το εκατοστιαίο (%) ποσοστό της κρατικής συμμετοχής επί της συνολικής κατ’ έτος δημόσιας δαπάνης του έργου, που συμπληρώθηκε στο πεδίο 129Α (π.χ. 20%).

- ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (%) : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή το εκατοστιαίο (%) ποσοστό συμμετοχής των λοιπών, εκτός κρατικού προϋπολογισμού, πηγών χρηματοδότησης επί της συνολικής κατ’ έτος δημόσιας δαπάνης του έργου, που συμπληρώθηκε στο πεδίο 129Α (π.χ. 5%).

- ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Η στήλη αφορά στην ιδιωτική συμμετοχή του έργου, διαιρείται σε δύο στήλες και συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης η κατ’έτος κατανομή του τμήματος εκείνου του προϋπολογισμού του έργου (συνολικό κόστος) που καλύπτεται από ιδιωτικά κονδύλια.

134Α. ΠΟΣΟ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης το απόλυτο ετήσιο ποσό (σε δρχ. και μετά τη νομισματική αλλαγή σε Ευρώ) της συνολικής ιδιωτικής συμμετοχής. Διευκρινίζεται ότι στο ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής ενσωματώνονται τα δάνεια των ιδιωτικών κεφαλαίων που πιθανά θα χρηματοδοτήσουν το έργο.

134Β. % : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης το εκατοστιαίο (%) ποσοστό της ιδιωτικής συμμετοχής που αναφέρεται στο πεδίο 134Α, επί του προϋπολογισμού που αναφέρεται στο αντίστοιχο πεδίο 129, για κάθε έτος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Το σύνολο των ποσοστών που καταγράφονται στις στήλες 131 - 133 θα πρέπει να αθροίζει 100.

- Το σύνολο των ποσοστών που καταγράφονται στις στήλες 130Β και 134Β θα πρέπει να αθροίζει 100.

- Το σύνολο των ποσών που καταγράφονται στις στήλες 130Α και 134Α θα πρέπει να αθροίζει στο ποσό που καταγράφεται στην αντίστοιχη γραμμή της στήλης 129.

# ΔΑΝΕΙΑ

- ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης το ποσό του δανείου σε Δρχ. ή Ευρώ (μετά την νομισματική αλλαγή). Διευκρινίζεται ότι στο πεδίο αυτό αναφέρονται μόνο τα δάνεια του Ελληνικού κράτους π.χ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ΤΑΣΕ, ΕΚΑΧ, κ.λ.π. για το εν λόγω έργο.

- ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης η επωνυμία του Φορέα Δανειοδότησης του Ελληνικού κράτους (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ΤΑΣΕ, ΕΚΑΧ, κ.λ.π.).

- ΕΙΝΑΙ Ο ΦΠΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ; (ΝΑΙ=0, ΟΧΙ=1) : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης το αντίστοιχο πεδίο. Στις περιπτώσεις που ο Φορέας Υλοποίησης ανακτά ή συμψηφίζει τον ΦΠΑ ή έχει τη δυνατότητα προς τούτο εν μέρει ή στο σύνολο τότε ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος (π.χ. Φορείς με μορφή Α.Ε. κ.λ.π.).

- ΠΟΣΟ ΦΠΑ : Εάν η απάντηση στο πεδίο 137 είναι ΝΑΙ, τότε το πεδίο αυτό παραμένει κενό. Εάν η απάντηση στο πεδίο 137 είναι ΟΧΙ, τότε συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης το ποσό του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου.

# ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η ενότητα αυτή αφορά στην κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού του έργου στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες κατά κανόνα είναι κωδικοποιημένες, σύμφωνα με το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

- ΚΩΔΙΚΟΣ :  Συμπληρώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης και σύμφωνα με το αντίστοιχο αρχείο του πυρήνα του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ, οι κωδικοί που αντιστοιχούν στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών τις οποίες συμπληρώνει στο πεδίο 140.

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : Συμπληρώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης και σε συμφωνία με το αντίστοιχο αρχείο του πυρήνα του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ, οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών οι οποίες αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του έργου.

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Συμπληρώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης οι προϋπολογισμοί οι οποίοι αντιστοιχούν στις επιμέρους κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που συμπλήρωσε στο πεδίο 140.

Σημείωση:

- Ο Προϋπολογισμός που αναφέρεται στα πεδία 28, 68 (στη θέση ΣΥΝΟΛΟ), 123 (στη θέση ΣΥΝΟΛΑ), 129 (στη θέση ΣΥΝΟΛΟ) και 141 (στη θέση ΣΥΝΟΛΟ) πρέπει να είναι παντού ο ίδιος.

- Ο Προϋπολογισμός του έργου (ή το κόστος του έργου), όπου εμφανίζεται, περιέχει και τον αναλογούντα ΦΠΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

###### Τα Τεχνικά Δελτία Υποέργου συμπληρώνονται, σε συνέχεια και σε αντιστοιχία με τα ανάλογα Τεχνικά Δελτία Έργου.

- Τα πεδία των Τεχνικών Δελτίων Έργου και Υποέργου συμπληρώνονται, στην γενική περίπτωση, με ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης. Μόνον ορισμένα πεδία - των οποίων οι περιγραφές εμφανίζονται με πλάγια γραφή στις Οδηγίες που ακολουθούν - συμπληρώνονται από την  Διαχειριστική Αρχή.

- Τα στοιχεία που γράφονται στα σκιασμένα πεδία εισάγονται στα αντίστοιχα πεδία του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

- Οι αριθμοί εντός παρενθέσεως παραπέμπουν στα αντίστοιχα πεδία του Συνοπτικού Τεχνικού Δελτίου Έργου (ΣΤΔΕ) του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

- Όπου ζητείται επιλογή απάντησης (π.χ. ΝΑΙ ή ΟΧΙ), να σημειώνεται  Χ  στο αντίστοιχο πεδίο.

# ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει γενικά στοιχεία του έργου στο οποίο ανήκει το προτεινόμενο υποέργο και αποτελούν μέρος των αντίστοιχων πληροφοριών του Τεχνικού Δελτίου Εργου (ΤΔΕ), με τις οποίες πρέπει να ταυτίζονται.

- ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ (Πεδίο υπ. αριθμ. 1 του ΤΔΕ).

- ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. Στην περίπτωση ένταξης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δημιουργείται σχετικός κωδικός του έργου στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ, σύμφωνα με τον οποίο αυτό θα αναγνωρίζεται στο Σύστημα. Ο κωδικός αυτός είναι μοναδικός και χαρακτηρίζει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.	(Πεδίο υπ. αριθμ. 2 του ΤΔΕ).

- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ : Συμπληρώνεται ο τίτλος του Ε.Π. στο οποίο προτείνεται να ενταχθεί ή έχει ενταχθεί το έργο (Πεδίο υπ. αριθμ. 3 του ΤΔΕ).

- ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για το συγκεκριμένο Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα (Πεδίο υπ. αριθμ. 4 του ΤΔΕ).

- ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Συμπληρώνεται ο τίτλος του Άξονα Προτεραιότητας, στο οποίο προτείνεται να ενταχθεί ή έχει ήδη ενταχθεί το έργο (Πεδίο υπ. αριθμ. 5 του ΤΔΕ).

- ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ  για τον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας (Πεδίο υπ. αριθμ. 6 του ΤΔΕ).

- ΜΕΤΡΟ : Συμπληρώνεται ο τίτλος του Μέτρου του Ε.Π., στο οποίο προτείνεται να ενταχθεί ή έχει ήδη ενταχθεί το έργο (Πεδίο υπ. αριθμ. 7 του ΤΔΕ).

- ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για το συγκεκριμένο Μέτρο (Πεδίο υπ. αριθμ.8 του ΤΔΕ).

- ΥΠΟΜΕΤΡΟ : Εφόσον υπάρχει, συμπληρώνεται ο τίτλος του Υπομέτρου του Ε.Π., στο οποίο προτείνεται να ενταχθεί ή έχει ήδη ενταχθεί το έργο (Πεδίο υπ. αριθμ. 9 του ΤΔΕ)

- ΚΩΔΙΚΟΣ : Εφόσον έχει συμπληρωθεί το πεδίο 9, συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για το συγκεκριμένο Υπομέτρο (Πεδίο υπ. αριθμ. 10 του ΤΔΕ).

- ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο Τομέας του Κ.Π.Σ., στον οποίο εντάσσεται το έργο (Πεδίο υπ. αριθμ. 11 του ΤΔΕ).

- ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για τον συγκεκριμένο Τομέα (Πεδίο υπ. αριθμ. 12 του ΤΔΕ).

13. 	ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο Υποτομέας του ΚΠΣ στον οποίο εντάσσεται το έργο (Πεδίο υπ. αριθμ. 13 του ΤΔΕ).

14. 	ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για τον συγκεκριμένο Υποτομέα (Πεδίο υπ. αριθμ. 14 του ΤΔΕ).

- ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : Συμπληρώνεται ο τίτλος του προτεινόμενου ή ήδη ενταγμένου έργου, όπως αυτός αναγνωρίζεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Πεδίο υπ. αριθμ. 15 του ΤΔΕ).

- ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ : Συμπληρώνεται από την Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός του έργου που σχετίζεται με τον αντίστοιχο κωδικό του Μέτρου (βλ. πεδίο 8 των Οδηγιών), στο οποίο Μέτρο προτείνεται να ενταχθεί ή έχει ήδη ενταχθεί το έργο.

- ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ A : Ελεύθερο πεδίο που χρησιμοποιείται από τον Φορέα Υλοποίησης, εάν το επιθυμεί, και συμπληρώνεται από αυτόν, σύμφωνα με σχετικές Οδηγίες που θα λάβει από την οικεία Διαχειριστική Αρχή.

- ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ B : Ελεύθερο πεδίο που χρησιμοποιείται από τον Φορέα Υλοποίησης, εάν το επιθυμεί, και συμπληρώνεται από αυτόν, σύμφωνα με σχετικές Οδηγίες που θα λάβει από την οικεία Διαχειριστική Αρχή.

Α. ΤAYTOTHTA TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Στο Τμήμα Α του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου συμπληρώνονται τα στοιχεία ταυτότητας του Υποέργου, με εστίαση στους Φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίησή του.

- ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : Συμπληρώνεται ο τίτλος του Υποέργου, όπως αναφέρεται στο Τμήμα Β (Φυσικό Αντικείμενο) του ΤΔΕ (Πεδίο υπ. αριθμ. 57 του ΤΔΕ).

- ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης ο αύξων αριθμός  που έχει λάβει το υποέργο στο Τμήμα Β (Φυσικό Αντικείμενο) του ΤΔΕ (Πεδίο υπ. αριθμ. 56 του ΤΔΕ).

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : Συμπληρώνεται η κατηγορία ενέργειας στην οποία ανήκει το  υποέργο και η οποία δεν συμπίπτει απαραίτητα με την κατηγορία ενέργειας στην οποία ανήκει το έργο. Π.χ. σε ένα Έργο κατασκευής νοσοκομείου είναι δυνατόν να υπάρχει το Υποέργο «διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου – εσωτερική οδοποιία», το οποίο ανήκει σε διαφορετική κατηγορία από το συνολικό έργο.

22. 	ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του MIS για την Κατηγορία Ενέργειας, στην οποία ανήκει το υποέργο.

23. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ Ή ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ) : Συμπληρώνεται η υπηρεσία που παρακολουθεί, επιβλέπει, ελέγχει και παραλαμβάνει το φυσικό αντικείμενο του υποέργου.

24. 	ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός του MIS, ο οποίος αντιστοιχεί στη Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του Πυρήνα του Συστήματος.

25. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ : Δίνονται στοιχεία που τεκμηριώνουν την εμπειρία του Φορέα Επίβλεψης στην παρακολούθηση, έλεγχο και παραλαβή παρόμοιων υποέργων.

26. 	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ Ή ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συμπληρώνονται τα στοιχεία του νόμιμου εκπρόσωπου της Διευθύνουσας ή Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

27. 	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ): Συμπληρώνονται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που είναι υπεύθυνος από τη Διευθύνουσα ή την Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την παρακολούθηση, επίβλεψη, έλεγχο και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του υποέργου. Στις περιπτώσεις που οι παραπάνω διαδικασίες κινούνται μέσω σχετικών Επιτροπών, θα αναφέρεται ο Πρόεδρος ή ένα μέλος της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του Υποέργου.

28. 	ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : (Αφορά σε υποέργα που έχουν υπογεγραμμένη σύμβαση). Συμπληρώνεται  η επωνυμία ή το επώνυμο και το ΑΦΜ του Αναδόχου που αναλαμβάνει την εκτέλεση του υποέργου, μέσω σχετικής σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ αυτού και του Φορέα Υλοποίησης. Επιπλέον :

Στις περιπτώσεις αυτεπιστασίας, Ανάδοχος ορίζεται η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Υποέργου. Όταν πρόκειται για υλοποίηση άυλων ενεργειών με ίδια μέσα, ως Ανάδοχος ορίζεται η Υπηρεσία ή Διοικητική Μονάδα που καλείται να αναλάβει ρόλο Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Στην περίπτωση Ιδιωτικών Επενδύσεων που επιχορηγούνται είτε μέσω αναπτυξιακού νόμου είτε μέσω ενδιάμεσων φορέων, Ανάδοχος είναι η ιδιωτική επιχείρηση που λαμβάνει (είναι δικαιούχος) της επιχορήγησης.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η υλοποίηση του υποέργου πραγματοποιείται μέσω κοινής σύμβασης, με παραπάνω από έναν Αναδόχους, αναφέρονται όλοι οι συμπράττοντες με τους ΑΦΜ τους.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το Υποέργο αποτελεί τμήμα συνολικότερης σύμβασης, θα δίδονται –εκτός της επωνυμίας και του ΑΦΜ του Αναδόχου- συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία θα προσδιορίζουν και θα αποσαφηνίζουν επακριβώς το Υποέργο το οποίο αναλαμβάνει ο συγκεκριμένος Ανάδοχος (βλ. σχετικό Πίνακα στο Αρχείο του MIS).

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στο Τμήμα Β του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου δίνονται πληροφορίες σχετικά με το φυσικό αντικείμενο του υποέργου και οι οποίες αφορούν κυρίως στην περιγραφή του, τις εκροές και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του.

29. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αναφέρονται συνοπτικά, τα κυριότερα στοιχεία του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου, με αναφορά στα βασικά στοιχεία της χωροθέτησής του και στους στόχους των κυριότερων δεικτών εκροής του.

## ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ κ.λπ.)

Θα συμπληρώνονται οι εγκεκριμένες ποσότητες (βάσει προσδιορισμένων μονάδων μέτρησης) και οι προϋπολογισμοί των διακριτών τμημάτων ή των κατηγοριών ομάδων εργασίας στις οποίες αναλύεται κάθε έργο, σύμφωνα με τη σύμβασή του.

- ΚΩΔ: Τίθεται ο Κωδικός των διακριτών τμημάτων ή ομάδων εργασιών (δηλ. 1, 2, 3) οι οποίες προσδιορίζονται στο πεδίο 31.

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.: Αναφέρονται τα διακριτά τμήματα ή οι ομάδες εργασιών οι οποίες αφορούν στο συγκεκριμένο Υποέργο, όπως προκύπτουν από τη σχετική σύμβαση υλοποίησής του.

- ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Συμπληρώνονται οι εγκεκριμένες ποσότητες των διακριτών τμημάτων ή ομάδων εργασιών του πεδίου 31, μετρούμενες με τις μονάδες που δηλώνονται στο πεδίο 33.

- ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Προσδιορίζονται οι μονάδες μέτρησης που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο διακριτό τμήμα ή ομάδα εργασιών που αναφέρθηκε στο πεδίο 31.

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Συμπληρώνεται οι προϋπολογισμοί των διακριτών τμημάτων ή των ομάδων εργασιών του πεδίου 31, όπως αυτοί αναφέρονται στη σχετική σύμβαση για την υλοποίηση του Υποέργου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- ΚΩΔΙΚΟΣ: Συμπληρώνονται από τη Διαχειριστική Αρχή και σύμφωνα με το MIS, οι κωδικοί των δεικτών εκροής του Υποέργου οι οποίοι έχουν συμπληρωθεί από τον Υπεύθυνο του Υποέργου.

- ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ: Συμπληρώνονται οι δείκτες εκροής του Υποέργου, οι οποίοι εκφράζουν το περιεχόμενο του Υποέργου και κατά κύριο λόγο, συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου στο οποίο εντάσσεται. Αν κατά την κρίση του Υπευθύνου του Υποέργου, οι δείκτες εκροής από το σχετικό αρχείο του ΜIS, οι οποίοι αφορούν στην κατηγορία ενέργειας στην οποία εντάσσεται το υποέργο δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλοι για τον παραπάνω σκοπό, συμπληρώνει στις τελευταίες γραμμές του σχετικού Πίνακα και αφού προηγουμένως έχει έρθει σε συνεννόηση με την Αρχή Διαχείρισης του Προγράμματος, κατ’αρχήν όσους δείκτες εκροής του Υποέργου θεωρεί αναγκαίους γιατί συμβάλλουν στους στόχους του Μέτρου και δευτερευόντως, όσους δείκτες εκροής θωρεί ενδιαφέροντες, γιατί εκφράζουν το περιεχόμενο του Υποέργου, μολονότι δεν συμβάλλουν αυτόνομα, στους στόχους του Μέτρου.

37.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Συμπληρώνονται οι μονάδες μέτρησης οι οποίες, αφ’ενός αντιστοιχούν στους δείκτες εκροής που περιέχονται στο σχετικό αρχείο του MIS και έχουν ήδη συμπληρωθεί στο πεδίο 36 («ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ») και αφ’ετέρου, ανταποκρίνονται στον τρόπο με τον οποίο μετράται το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου. Αν στο προηγούμενο πεδίο (πεδίο 36), έχουν συμπληρωθεί δείκτες, επιπλέον ή διαφορετικοί από τους δείκτες του σχετικού αρχείου του MIS που αφορούν στη συγκεκριμένη κατηγορία ενέργειας, συμπληρώνονται επίσης, στις αντίστοιχες γραμμές του πεδίου 37 οι μονάδες μέτρησής τους.

38.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Συμπληρώνονται οι προγραμματισμένες ποσότητες των δεικτών εκροής, οι οποίοι έχουν αναφερθεί στο πεδίο 36.

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Συμπληρώνεται μόνο για Υποέργα που έχουν Προϋπολογισμό > 4 δις δρχ. και  συντίθενται από πολλές δραστηριότητες.  Αναγράφονται  όσες από αυτές είναι κρίσιμες για την επιτυχή ολοκλήρωση της σύμβασης. Σημειώνεται ότι οι δραστηριότητες είναι δυνατό να συμπίπτουν με τα διακριτά τμήματα του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου.

39.	Α/Α: Τίθεται ο Α/Α των δραστηριοτήτων, δηλαδή 1,2,3 κ.λ.π.

40.	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Αναγράφεται η δραστηριότητα.

41-42.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΛΗΞΗΣ: Τίθενται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των δραστηριοτήτων (ΗΗ – ΜΜ – ΕΕΕΕ).

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Στο Τμήμα Γ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό και τις επιλέξιμες δαπάνες του Υποέργου.

43.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Ο προϋπολογισμός Υποέργου είναι ο προϋπολογισμός ο οποίος προτείνεται από τον Φορέα Υλοποίησης με το ΤΔΥ που συμπληρώνεται κάθε φορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

44.	ΚΩΔΙΚΟΣ: Τίθενται από την Αρχή Διαχείρισης και σύμφωνα με το MIS, οι κωδικοί των επιλέξιμων δαπανών που συμπληρώνονται από τον Υπεύθυνο του Υποέργου στο πεδίο 45.

45.	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Συμπληρώνονται όσες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών αφορούν στο περιεχόμενο του συγκεκριμένου Υποέργου.

46.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Συμπληρώνονται οι προϋπολογισμοί που αντιστοιχούν στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών οι οποίες αναγράφηκαν στο πεδίο 45.

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Στο Τμήμα Δ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου δίνονται πληροφορίες σχετικά  με τις διοικητικές καταστάσεις με τις οποίες προβλέπεται να εξελιχθεί η υλοποίηση του Υποέργου.

47.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Τίθεται από την Διαχειριστική Αρχή και σύμφωνα με το MIS, ο κωδικός του είδους του Υποέργου, το οποίο έχει επιλέξει ο Υπεύθυνος του Υποέργου από το σχετικό αρχείο του ΜIS, και συμπλήρωσε στο πεδίο 48.

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Συμπληρώνεται από τον Υπεύθυνο του Υποέργου με βάση το σχετικό αρχείο του MIS, το είδος του Υποέργου στο οποίο αντιστοιχεί το συγκεκριμένο Υποέργο.

- ΚΩΔΙΚΟΣ: Τίθενται από την Διαχειριστική Αρχή και σύμφωνα με το MIS, οι κωδικοί των διοικητικών καταστάσεων εξέλιξης Υποέργου, οι οποίοι έχουν συμπληρωθεί στο πεδίο 50.

- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Συμπληρώνονται όσες από τις διοικητικές καταστάσεις αφορούν στο συγκεκριμένο Υποέργο και ανάλογα με το είδος του Υποέργου.

- ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Για κάθε διοικητική κατάσταση που συμπληρώθηκε στην αντίστοιχη στήλη του πεδίου 50, συμπληρώνεται η ημερομηνία (ΗΗ–ΜΜ–ΕΕΕΕ) κατά την οποία προβλέπεται, βάσει αρχικού προγραμματισμού, ότι θα υλοποιηθεί. Είναι προφανές ότι η στήλη του πεδίου αυτού συμπληρώνεται μόνο για Υποέργα τα οποία είναι σε φάση προγραμματισμού. Για Υποέργα που έχουν ολοκληρωθεί ή είναι σε εξέλιξη, συμπληρώνεται απ’ευθείας, είτε η στήλη του πεδίου 52, είτε η στήλη του πεδίου 53.

- ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Συμπληρώνονται οι πραγματικές ημερομηνίες (ΗΗ-ΜΜ–ΕΕΕΕ) που αντιστοιχούν σε όσες διοικητικές καταστάσεις του Υποέργου έχουν υλοποιηθεί, από την έναρξη της υλοποίησής του έως την ημερομηνία συμπλήρωσης του τρέχοντος Τεχνικού Δελτίου του. Στις δημοσιεύσεις, εκτός από την ημερομηνία δημοσίευσης στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΟΚ, συμπληρώνεται επιπλέον και ο αριθμός φύλλου της Εφημερίδας.

- ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Συμπληρώνονται οι σημερινές ημερομηνίες (ΗΗ–ΜΜ–ΕΕΕΕ) προγραμματισμού για όσες εκ των διοικητικών καταστάσεων του Υποέργου δεν έχουν υλοποιηθεί έως την ημερομηνία υποβολής του τρέχοντος Τεχνικού Δελτίου του. Οι ημερομηνίες αυτές θα βασίζονται σε προβλέψεις ή εκτιμήσεις για τις καταστάσεις που ακολουθούν μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης του Υποέργου.

- ΣΧΕΤΙΚΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Συμπληρώνεται ο προϋπολογισμός του Υποέργου σε κάθε διαφορετική διοικητική του κατάσταση (π.χ. στη γραμμή «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» τίθεται ο προϋπολογισμός δημοπράτησής του, στη γραμμή «ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» τίθεται ο προϋπολογισμός που αναγράφεται στη σύμβασή του, κ.ο.κ.). Συμπληρώνονται επίσης οι προϋπολογισμοί του Υποέργου για τις διοικητικές καταστάσεις που έπονται της σημερινής διοικητικής του κατάστασης. Οι προϋπολογισμοί αυτοί θα βασίζονται σε προβλέψεις ή εκτιμήσεις για τις διοικητικές καταστάσεις που ακολουθούν μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης του Υποέργου. Για τις διοικητικές καταστάσεις που ο προϋπολογισμός δεν αλλάζει, δεν συμπληρώνεται η στήλη του πεδίου αυτού.

- ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Συμπληρώνονται σχόλια ή παρατηρήσεις επί των πεδίων του Τμήματος Δ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου και ειδικότερα, πως υπολογίσθηκε ο εκάστοτε προϋπολογισμός του Υποέργου και αν περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες δαπάνες, όπως εργολαβικό όφελος, ΦΠΑ, απρόβλεπτες δαπάνες κλπ.

E. EΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο Τμήμα E του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου συμπληρώνονται, ανάλογα με τη φύση του Υποέργου, τα πεδία 56-62, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που αναγράφονται για κάθε πεδίο χωριστά, στο Τεχνικό Δελτίο του Υποέργου.

Ως υποέργο ορίζεται το τμήμα ή το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του έργου που περιγράφεται στο ΤΔΕ και αντιστοιχεί σε μία και μοναδική σύμβαση ή ισοδύναμη νομική δέσμευση (υπογραφείσα ή προγραμματιζόμενη να συναφθεί μελλοντικά) ή σε μέρος αυτής. Μια σύμβαση ή ισοδύναμο νομικής δέσμευσης μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός υποέργα διαφορετικών έργων.