### ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΟΥΣ 2000

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2001

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

2.	ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  - Συνεχιζόμενες δράσεις του Β’ ΚΠΣ

  - Διαδικασίες προγραμματισμού για την κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος

  - Ποσοτικοποίηση δεικτών υλοποίησης

3.	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

  - Δομή του Προγράμματος

  - Δημοσιονομικά μεγέθη του προγράμματος

4.	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

5.	ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

  - Ενέργειες παρακολούθησης και αξιολόγησης

  - Σημαντικά προβλήματα και τυχόν ληφθέντα μέτρα

  - Χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας

  - Μέτρα εξασφάλισης δημοσιότητας

6.	ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

7. 	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2001

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Χρηματοδοτικός Πίνακας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ετήσια Εκθεση Εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Αξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» (ΕΠ ΟΑΛΑΑ) για το έτος 2000, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κανονισμού 1260/1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία», συντάσσεται από τη Διαχειριστική Αρχή και εγκρίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

Το 1ο Κεφάλαιο της Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2000 αναφέρεται σε τυχόν σημαντικές μεταβολές των γενικών όρων που επηρεάζουν την εκτέλεση της παρέμβασης.

Στο 2ο Κεφάλαιο καταγράφεται συνοπτικά η επιτευχθείσα πρόοδος στην εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η δημοσιονομική κατάσταση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στο 4ο Κεφάλαιο παρέχονται στοιχεία των δεικτών επίδοσης του προγράμματος.

Στο 5ο Κεφάλαιο καταγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί και αφορούν στη διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του προγράμματος.

Στο 6ο Κεφάλαιο καταγράφονται τα μέτρα σχετικά με τη διασφάλιση της συμβατότητας της εφαρμογής του προγράμματος με τις Κοινοτικές Πολιτικές.

Τέλος το 7ο Κεφάλαιο αναφέρεται ο προγραμματισμός εργασιών της διαχειριστικής αρχής για το Α’ εξάμηνο του 2001.

1. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Κατά το έτος 2000, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία σε σχέση με την αρχική κατάσταση που περιγράφεται στο κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ούτε ιδιαίτερες εξελίξεις στο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό ή νομοθετικό πλαίσιο της χώρας, οι οποίες να έχουν επιπτώσεις στην υλοποίηση της παρέμβασης.

2. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2.1 Συνεχιζόμενες δράσεις του Β’ ΚΠΣ

Η κανονική διαδικασία ένταξης των πράξεων στο ΕΠ ΟΑΛΑΑ θα αρχίσει μετά την έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού και των κριτηρίων επιλογής των πράξεων ανά Μέτρο από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

Ωστόσο, ήδη από το έτος 2000, είχε αρχίσει η υλοποίηση και η χρηματοδότηση, από εθνικούς πόρους, ορισμένων έργων τα οποία είτε αναφέρονται ονομαστικά στο ΕΠ - ΟΑΛΑΑ, είτε αποτελούν συνεχιζόμενες δράσεις του Β΄ ΚΠΣ.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα μεγαλύτερα από τα έργα αυτού του είδους :

Στον Αξονα 1 :	Ολοκλήρωση τμημάτων ΠΑΘΕ (Κακιά Σκάλα, Παράκαμψη

Πάτρας, Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου, κ.α), Αττική Οδός

Στον Αξονα 2 :	Ολοκλήρωση τμημάτων Εγνατίας Οδού

Στον Αξονα 3 : Παράκαμψη Αγρινίου και Αρτας/Φιλιππιάδας

Στον Αξονα 5 :	Μετρό Αθηνών (Επεκτάσεις γραμμών 2 & 3 : Σεπόλια – Θηβών, Εθν. Άμυνα – Σταυρός, Μοναστηράκι - Αιγάλεω, Δάφνη - Ηλιούπολη

Οι πληρωμές έτους 2000 για όλα τα πιο πάνω έργα ανέρχονται σε 700 M.Euro περίπου.

Για τα έργα αυτά, καθώς και για τα υπόλοιπα που έχουν προωθηθεί με τον ίδιο τρόπο, οι τελικοί δικαιούχοι θα κληθούν να υποβάλλουν στην Διαχειριστική Αρχή τα Τεχνικά Δελτία, σύμφωνα και με την σχετική Ενημερωτική Εγκύκλιο της Διαχειριστικής Αρχής, τα οποία θα αξιολογηθούν σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις προβλεπόμενες διαδικασίες ένταξης πράξεων στα ΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ. Σε περίπτωση έγκρισης του έργου και ένταξής του στο ΕΠ ΟΑΛΑΑ, οι δαπάνες υλοποίησής του είναι επιλέξιμες από 1/1/2000.

2.2 Διαδικασίες προγραμματισμού για την κατάρτιση του Επιχ. Προγράμματος

Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (οικ. 8208 / 07-12-98) συνεστήθη η Επιτροπή Κατάρτισης Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης για τις Μεταφορές αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Αξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» (ΕΠ - ΟΑΛΑΑ).

Η Επιτροπή Κατάρτισης ΕΠ συνέταξε και απέστειλε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΥΠ.ΕΘ.Ο.) και δι'αυτού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) το πρώτο σχέδιο του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ πριν το τέλος του έτους 1999. Ακολούθησαν αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις με στελέχη του ΥΠ.ΕΘ.Ο. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες κατέληξαν στο τελικό σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο τελικά εγκρίθηκε στις 19/03/2001 από την Ε.Ε.

Το Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. περιλαμβάνει δράσεις / έργα που ευρίσκονται σε συνέργεια και έχουν μεγάλη συνοχή με τα έργα / δράσεις του Ταμείου Συνοχής ΙΙ και άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. ΙΙΙ. Αυτή η συνέργεια και συνοχή των έργων της περιόδου 2000 - 2006 που θα χρηματοδοτηθούν από διάφορα Ταμεία και Προγράμματα, επιτεύχθηκε με αλλεπάλληλες συναντήσεις και διαβουλεύσεις της Επιτροπής Κατάρτισης (Ε.Π.) με τις προγραμματικές αρχές, τόσο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όσο και των Περιφερειών και άλλων κεντρικών φορέων. Έτσι, πιστεύεται ότι έχει επιτευχθεί πολύ καλός συντονισμός και συμπληρωματικότητα των δράσεων ανάμεσα στο ΕΠ - ΟΑΛΑΑ και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), το Interreg, το Ε.Π. / Κοινωνία της Πληροφορίας και το Ταμείο Συνοχής, στα θέματα που αφορούν στους Οδικούς Αξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη.

2.3 Ποσοτικοποίηση δεικτών υλοποίησης

Στην παράγραφο 4.2 του Εγγράφου Εργασίας της Γενικής Δ/νσης XVI της ΕΕ για την Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης αναφέρεται ότι: «Στην έκθεση πρέπει να παρουσιάζονται τα στοιχεία παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικοποιημένων δεικτών, εάν και όταν είναι σκόπιμο. Για ορισμένες παρεμβάσεις, ενδέχεται η αρχή διαχείρισης να μη διαθέτει ποσοτικοποιημένα στοιχεία κατά την προετοιμασία της πρώτης ετήσιας έκθεσης».

Κατά το έτος 2000, οι δείκτες των στόχων του Ε.Π. δεν είχαν ποσοτικοποιηθεί. (Αυτό αναμένεται να γίνει με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού.) Συνεπώς και δεδομένου ότι κανένα έργο δεν είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα κατά το έτος 2000, δεν δίνονται στην Έκθεση ποσοτικοποιημένοι δείκτες υλοποίησης.

3. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

3.1 Δομή του Προγράμματος

Το ΕΠ ΟΑΛΑΑ περιλαμβάνει 9 Αξονες Προτεραιότητας οι οποίοι αναπτύσσονται σε 21 μέτρα συνολικά.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το Συνολικό Κόστος, η Δημόσια Δαπάνη και η Ιδιωτική Συμμετοχή ανά Αξονα Προτεραιότητας.

Σε εκατ. Εuro (Meuro)

| Άξονες | Συνολικό Κόστος | Δημόσια Δαπάνη | Ιδιωτική Συμμετοχή |
| --- | --- | --- | --- |
| Άξονας Προτεραιότητας 1 Οδικός Άξονας ΠΑΘΕ | 4.193 | 2.066 | 2.127 |
| Άξονας Προτεραιότητας 2 Εγνατία Οδός | 1.452 | 1.326 | 126 |
| Άξονας Προτεραιότητας 3 Λοιποί Οδικοί Άξονες | 517 | 338 | 179 |
| Άξονας Προτεραιότητας 4 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες | 728 | 308 | 420 |
| Άξονας Προτεραιότητας 5 Μετρό Αθηνών | 1.308 | 1.170 | 138 |
| Άξονας Προτεραιότητας 6 Μετρό Θεσσαλονικής | 658 | 244 | 414 |
| Άξονας Προτεραιότητας 7 Λιμάνια | 211 | 182 | 29 |
| Άξονας Προτεραιότητας 8 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας – Έρευνα & Διάσωση στη Θάλασσα | 120 | 120 | 0 |
| Άξονας Προτεραιότητας 9 Οδική Ασφάλεια & Λοιπές Ενέργειες | 129 | 129 | 0 |
| Σύνολο Προγράμματος | 9.317 | 5.884 | 3.433 |

3.2 Δημοσιονομικά μεγέθη του προγράμματος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανέρχεται σε 9.317 ΜΕURO από τα οποία τα 5.884 ΜΕURO (το 63%) αποτελούν την Δημόσια Δαπάνη ενώ τα υπόλοιπα 3.433 ΜΕURO (το 37%) την Ιδιωτική Συμμετοχή.

Η συμμετοχή των διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 3.033 ΜΕURΟ δηλ. 32% επί του συνολικού προϋπολογισμού και 52% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης. Τέλος η Εθνική Συμμετοχή ανέρχεται σε 2.851 ΜΕURΟ δηλ. 31% του συνολικού προϋπολογισμού και 48% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης.

4. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Οι δείκτες αποθεματικού επίδοσης θα καθοριστούν με την ολοκλήρωση και έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

5. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

## 5.1 Ενέργειες παρακολούθησης και αξιολόγησης

Στο πλαίσιο του Κανονισμού 1260/1999 του Συμβουλίου της ΕΕ της 21ης Ιουνίου 1999 «περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία» καθορίζεται η αναγκαιότητα δημιουργίας Διαχειριστικής Αρχής για κάθε παρέμβαση, της οποίας οι αρμοδιότητες αφορούν κυρίως στην ορθή δημοσιονομική εκτέλεση, στην οργάνωση της αξιολόγησης και την τήρηση των υποχρεώσεων σε θέματα δημοσιότητας και κοινοτικού δικαίου.

Για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, θεσπίστηκε ο Νόμος 2860/14.11.2000 για τη «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπου καθορίζονται οι διαδικασίες της διαχείρισης του ΚΠΣ, της πληρωμής, της παρακολούθησης των έργων του ΚΠΣ, του εξωτερικού ελέγχου κλπ.

Ειδικότερα στο Άρθρο 7, αναφέρεται ότι η διαχείριση κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος ασκείται μέσω Ειδικής Υπηρεσίας (Διαχειριστική Αρχή), η οποία συνιστάται για τους σκοπούς αυτούς με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού. Με την απόφαση αυτή εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας, καθορίζεται η οργάνωση, η λειτουργία, ο αριθμός και σύνθεση του προσωπικού της και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Η απόφαση για τη σύσταση της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., καθώς και όλες οι άλλες αποφάσεις σχετικά με τη στελέχωση κ.λπ. αυτής, αναμένονται να εκδοθούν το 2001.

5.2 Σημαντικά προβλήματα και τυχόν ληφθέντα μέτρα

Τα όποια προβλήματα στη διαχείριση της παρέμβασης θα αρχίσουν να καταγράφονται μετά την ένταξη των Πράξεων στο ΕΠ - ΟΑΛΑΑ και την έναρξη της φυσικής υλοποίησής των στο πλαίσιο το Γ’ ΚΠΣ.

Τα έργα που υλοποιούνται με εθνική χρηματοδότηση και ενδέχεται να ενταχθούν στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., δεν παρουσίασαν κατά το έτος 2000 προβλήματα τα οποία να απαιτήσουν τη λήψη μέτρων.

5.3 Χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας

Από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 προκύπτει ότι οι κύριοι στόχοι των δράσεων της Τεχνικής Βοήθειας είναι η διασφάλιση ενός αποδοτικού συστήματος διοίκησης και διαχείρισης, η υποστήριξη των απαραίτητων σχετικών λειτουργιών συμπεριλαμβανομένου ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης της υλοποίησης και εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος, καθώς και η διασφάλιση της προβολής, δημοσιότητας και διάδοσης των αποτελεσμάτων αυτού.

Ως προς τη χρησιμοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας, από τον Ν. 2860/2000 και συγκεκριμένα από το άρθρο 7 «Σύσταση, οργάνωση και στελέχωση Ειδικών Υπηρεσιών για τη διαχείριση, εφαρμογή και υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων», προκύπτει ότι η άσκηση αρμοδιοτήτων Διαχειριστικής Αρχής δεν είναι συμβατή με την ιδιότητα τελικού δικαιούχου με εξαίρεση τις περιπτώσεις πράξεων τεχνικής βοήθειας – στήριξης.

Στο ίδιο Νόμο, στο Άρθρο 12, αναφέρεται ότι οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας – στήριξης αφορούν στον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την προετοιμασία, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη δημοσιότητα, την εφαρμογή και τον έλεγχο του ΚΠΣ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κλπ.

Η χρησιμοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας διέπεται από τις διατάξεις των Κανονισμών της ΕΕ :  1260/99, 1783/99 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 1784/99 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και 1685/2000 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Επίσης, η χρησιμοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή από το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλων διατάξεων» για τη χρηματοδότηση και εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας.

5.4 Μέτρα εξασφάλισης δημοσιότητας

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ - ΟΑΛΑΑ θα αναλάβει το σχεδιασμό και την εποπτεία / υλοποίηση μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας σχετικά με τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων και την πρόοδο υλοποίησης του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.. Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση του κύρους και της διαφάνειας της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συνεργασίας της με την Ελλάδα.

Κατά το έτος 2000, με τις επί μέρους σχετικές ανακοινώσεις τύπου του ΥΠΕΧΩΔΕ, δημοσιεύτηκαν ανακοινώσεις και αφιερώματα στον οικονομικό και πολιτικό τύπο αλλά και στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα της Αθήνας και της περιφέρειας σχετικά με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του Προγράμματος και την πρόοδο κατάρτισης και έγκρισής του.

# 6. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Κατά το σχεδιασμό του ΕΠ ΟΑΛΑΑ και ειδικότερα των Μέτρων στα οποία εξειδικεύτηκαν οι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος, οι Αρχές Προγραμματισμού διασφάλισαν, ως υποχρεούντο, τη συμφωνία τους προς τις κοινοτικές πολιτικές και δράσεις και κυρίως όσων αφορούν στις τομεακές πολιτικές Μεταφορών και Περιβάλλοντος.

Στο βαθμό που «η συμβατότητα μιας πράξης με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές» αποτελεί ένα από τα κριτήρια ένταξης μιας πράξης στο ΕΠ ΟΑΛΑΑ, η Διαχειριστική Αρχή, θα εξασφαλίσει τη συμβατότητα με τις ανωτέρω πολιτικές, καθώς και με τις πολιτικές που αφορούν στους κανόνες ανταγωνισμού, τους κανόνες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, την εξάλειψη των ανισοτήτων καθώς και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, κάθε Πράξης χωριστά τόσο κατά το στάδιο ένταξής της στο Πρόγραμμα, όσο και κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της από τον τελικό δικαιούχο, ως εξής :

α)	κατά το στάδιο πριν από την ένταξη της Πράξης, με την εξέταση του Τεχνικού Δελτίου, το οποίο θα πρέπει να κάνει πλήρη και σαφή αναφορά του θεσμικού πλαισίου.

β) 	μετά την ένταξη της πράξης και καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής της, με τη διενέργεια των επιβεβλημένων ελέγχων από την αρμόδια Μονάδα της Διαχειριστικής Αρχής.

Κατά το έτος 2000, δεν έγινε καμμία σχετική παρέμβαση στο πλαίσιο του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., αφού ούτε το Πρόγραμμα είχε εγκριθεί, ούτε είχαν ενταχθεί Πράξεις σ'αυτό. Όμως, για τα έργα που υλοποιούντο με εθνικούς πόρους και ενδέχεται να ενταχθούν στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., έγιναν από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. συστάσεις προς τους Φορείς υλοποίησης των έργων αυτών για την τήρηση των σχετικών Εθνικών και Κοινοτικών πολιτικών κατά την υλοποίηση των έργων αυτών.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2001

Το έτος 2001 ορίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικό για την επιτυχή έναρξη της υλοποίησης του Προγράμματος. Ο προγραμματισμός εργασιών του Α’ εξαμήνου του 2001 περιλαμβάνει μια σειρά θεμάτων όπως:

- Την αναμενόμενη έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Ε.Ε.

- Τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

- Την οργάνωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

- Την κατάρτιση και έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού (και της ex-ante αξιολόγησής του)

- Την έγκριση των κριτηρίων αξιολόγησης των Πράξεων που θα προταθούν προς ένταξη στα Μέτρα του Προγράμματος

- Την εξειδίκευση των διαδικασιών εφαρμογής του Προγράμματος

- Την πραγματοποίηση της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος

- Την "προκήρυξη" των Μέτρων του Ε.Π.

Η επιτυχής συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού και διαχείρισης όσο και σε επίπεδο υλοποίησης και εφαρμογής των επιμέρους θεμάτων, αξιολογείται ως ο πρωταρχικός παράγοντας επίτευξης των φυσικών και οικονομικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που έχουν τεθεί στη φάση του προγραμματισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ |
| --- |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" |
|  |  |  |  |  |  | (000) Euro |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | Δημόσια Δαπάνη | Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ | Εθνική Δημόσια Δαπάνη | Ιδιωτική Συμμετοχή | Δανεισμός |
|  | (1)=(2)+(5) | (2)=(3)+(4) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 |  |  |  |  |  |  |
| Μέτρο 1.1 | 481.019 | 481.019 | 240.769 | 240.250 | - | 12.220 |
| Μέτρο 1.2 | 1.347.457 | 156.006 | 124.940 | 31.066 | 1.191.451 | 15.801 |
| Μέτρο 1.3 | 208.009 | 208.009 | 104.117 | 103.892 | - | 52.843 |
| Μέτρο 1.4 | 129.003 | 88.003 | 44.049 | 43.954 | 41.000 | 22.357 |
| Μέτρο 1.5 | 1.582.038 | 951.038 | 476.033 | 475.005 | 631.000 | 241.605 |
| Μέτρο 1.6 | 414.006 | 150.006 | 120.134 | 29.872 | 264.000 | 15.194 |
| Μέτρο 1.7 | 32.001 | 32.001 | 16.018 | 15.983 | - | - |
| Σύνολο Άξονα 1 | 4.193.533 | 2.066.082 | 1.126.060 | 940.022 | 2.127.451 | 360.020 |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 |  |  |  |  |  |  |
| Μέτρο 2.1 | 713.956 | 713.956 | 356.989 | 356.967 | - | 187.835 |
| Μέτρο 2.2 | 674.150 | 547.966 | 273.991 | 273.975 | 126.184 | 144.165 |
| Μέτρο 2.3 | 63.996 | 63.996 | 31.999 | 31.997 | - | - |
| Σύνολο Άξονα 2 | 1.452.102 | 1.325.918 | 662.979 | 662.939 | 126.184 | 332.000 |

| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Μέτρο 3.1 | 325.352 | 146.336 | 73.166 | 73.170 | 179.016 | 35.935 |
| Μέτρο 3.2 | 119.939 | 119.939 | 59.968 | 59.971 | - | 29.453 |
| Μέτρο 3.3 | 29.258 | 29.258 | 14.629 | 14.629 | - | 7.185 |
| Μέτρο 3.4 | 42.464 | 42.464 | 21.232 | 21.232 | - | 10.428 |
| Σύνολο Άξονα 3 | 517.013 | 337.997 | 168.995 | 169.002 | 179.016 | 83.001 |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 |  |  |  |  |  |  |
| Μέτρο 4.1 | 727.656 | 307.996 | 153.994 | 154.002 | 419.660 | 77.000 |
| Σύνολο Άξονα 4 | 727.656 | 307.996 | 153.994 | 154.002 | 419.660 | 77.000 |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 |  |  |  |  |  |  |
| Μέτρο 5.1 | 1.307.924 | 1.169.994 | 584.981 | 585.013 | 137.930 | 409.000 |
| Σύνολο Άξονα 5 | 1.307.924 | 1.169.994 | 584.981 | 585.013 | 137.930 | 409.000 |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 |  |  |  |  |  |  |
| Μέτρο 6.1 | 657.790 | 243.999 | 121.996 | 122.003 | 413.791 | 61.000 |
| Σύνολο Άξονα 6 | 657.790 | 243.999 | 121.996 | 122.003 | 413.791 | 61.000 |

| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Μέτρο 7.1 | 211.346 | 181.999 | 90.997 | 91.002 | 29.347 | - |
| Σύνολο Άξονα 7 | 211.346 | 181.999 | 90.997 | 91.002 | 29.347 | - |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 |  |  |  |  |  |  |
| Μέτρο 8.1 | 120.495 | 120.495 | 60.246 | 60.249 | - | - |
| Σύνολο Άξονα 8 | 120.495 | 120.495 | 60.246 | 60.249 | - | - |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 |  |  |  |  |  |  |
| Μέτρο 9.1 | 101.632 | 101.632 | 49.252 | 52.380 | - | - |
| Μέτρο 9.2 | 27.866 | 27.866 | 13.504 | 14.362 | - | - |
| Σύνολο Άξονα 9 | 129.498 | 129.498 | 62.756 | 66.742 | - | - |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | 9.317.357 | 5.883.978 | 3.033.004 | 2.850.974 | 3.433.379 | 1.322.021 |